项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 新数字化体能训练馆建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市什刹海体育运动学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 黄岩 |  |  |  | 联系电话 | 13811386756 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 195.200000 | 195.200000 |  | 194.960000 | 10.00 |  | 99.88% |  | 9.99 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 195.200000 | 195.200000 |  | 194.960000 | — |  | 99.88% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 购置各类数字化体能训练器材，用于运动员在康复-体能-恢复一体化过程中个人数据与团队数据的收集，体能教练员能利用数据对日常训练中数据与阶段性训练成果进行分析与评估，并根据数据调整体能训练的方案。购置离心训练类的数字化器材，主要突出运动员本身的薄弱环节，为其速度与专项灵敏能力的提升降低损伤风险，同时提高运动员的专项爆发力。购置数字化功率车及测功仪类的训练器材，主要解决运动员能量代谢训练方式的多样性与高效性，缓解运动员训练过程中的中枢疲劳。购置综合力量训练架套装，主要解决各个运动队同时进行力量及爆发力训练的效率，同时突出力量与爆发训练的数字化反馈效果。 |  |  |  |  | 已按年初计划购置各类数字化体能训练器材、离心训练类的数字化器材、数字化功率车及测功仪类的训练器材、综合力量训练架套装，对运动员在康复-体能-恢复一体化过程中个人数据与团队数据的收集并根据数据调整体能训练的方案。提高运动员的专项爆发力。解决了运动员能量代谢训练方式的多样性与高效性，缓解运动员训练过程中的中枢疲劳。解决了各个运动队同时进行力量及爆发力训练的效率，同时突出力量与爆发训练的数字化反馈效果。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 新增数字化体能训练馆仪器种类/数量 |  | 9种/32台 | 9种/32台 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  | ≥99% | ≥99 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  | 设备质量 |  | 达到专业设备相关标准和技术参数 | 达到专业设备相关 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 |  | 5月前 | 5月前 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  | 招标采购时间 |  | 7月前 | 7月前 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  | 采购物品到位时间 |  | 11月前 | 11月前 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  | 验收时间 |  | 12月前 | 12月前 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 195.2万元 | 194.96万元 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  | 单位购置成本 |  | 按不高于设备市场报价进行采购 | 按不高于设备市场报价进行采购 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 履职基础、公共服务能力 |  | 采用高科技手段，科技助力，为运动员的体能训练提供科学的数据采集、分析、运用从而提高运动员的身体素质和训练成绩。 | 采用高科技手段，科技助力，为运动员的体能训练提供科学的数据采集、分析、运用从而提高运动员的身体素质和训练成绩。 | 30.00 | 29.00 |  | 采购的部分仪器数量不够，影响20人以上团队训练的效率。有部分训练器材的软件系统的升级对网络依赖性较大，在使用过程中给会因网速的高低影响使用功能。目前已通过使用教练个人的手机热点，解决部分功能问题。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 队员使用 |  | 使用满意度 | 基本满意 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100.00 | 98.99 |  |  |  |