项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 锅炉安全维护及设备维修检测经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市体育服务事业管理中心 |  |  |
| 项目负责人 |  | 陶京生 |  |  |  | 联系电话 | 13811498916 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 |  | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 117.725041 |  | 117.725041 | 117.725041 | 10.00 | 100% | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 117.725041 |  | 117.725041 | 117.725041 | — | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | — |  | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1．通过此次锅炉安全维护及设备维修检测经费项目的实施，解决现有的锅炉配套除氧设备老化腐蚀严重的问题，保障冬季供暖的顺利进行。 2．保障锅炉等特种设备固定维保工作顺利进行。 |  |  |  |  | 按预期目标完成 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 |  | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出 指标 | 数量 指标 |  | 指标1：更换除氧设备 | 1处 50平米 | 1处 50平米 | 5.00 | 5.00 |  |
|  |  |  |  | 指标2：固定维保项目（木樨园、老山锅炉房维保费、木樨园老山燃气调压站托管费、木樨园锅炉房燃气报警探头维保费；二氧化碳排放核查维保费；供暖运行委托服务费；老山锅炉房投保安全生产责任保险） | 1处 250平米 | 1处 250平米 | 5.00 | 5.00 |  |
|  |  | 质量 指标 |  | 指标：项目验收合格率 | 100% | 100% | 20.00 | 20.00 |  |
|  |  | 时效 指标 |  | 指标：实施时间 | 4月制定方案；5月招标；6月-8月施工，9月验收 | 4月制定方案；5月招标；7月-10月施工，10月底验收 | 10.00 | 9.00 | 受疫情影响延期开工 |
|  |  | 成本 指标 |  | 预算控制数 | 117.725041 万元 | 117.725041万元 | 10.00 | 10.00 |  |
|  | 效益 指标 | 可持续影响指标 |  | 避免在供暖运行中安全事故、停暖事故的发生，保障局系统单位及局宿舍楼居民的采暖、用气需求。 | 避免在供暖运行中安全事故、停暖事故的发生，保障局系统单位及局宿舍楼居民的采暖、用气需求。 | 避免在供暖运行中安全事故、停暖事故的发生，保障局系统单位及局宿舍楼居民的采暖、用气需求。 | 30.00 | 27.00 | 在供暖供气过程中，会出现临时设备故障及跑冒滴漏现象，会存在维修抢修过程，我们会加强设备维护，巡检，安排专业队伍进行事故抢修，第一时间确保局属单位及居民的采暖，用气需求。 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 |  | 服务对象满意度 | 90% | 90% | 10.00 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100.00 | 96.00 |  |