项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 节能及室内维修改造经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市射击运动技术学校 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 杨新峰 |  |  |  | 联系电话 | 13811023937 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 | 764.603383 | 700.895619 |  | 700.895619 | 10.00 | 100% | 10.00 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 764.603383 | 700.895619 |  | 700.895619 | — | 100% | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 1、为加强射击后备人才梯队建设，补齐后备不足的短板，夯实射击项目基础，加大选才力度，拓宽选才途径，提升科技助力的力度。 2、将运动员1#楼改为二线运动员复合型团队所需要的功能性设施的教学综合楼，设置心理调节室、理疗室、治疗室及教学室等。为运动队提供更好的生活环境。 3、符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。 |  |  |  |  | 完成运动员1#楼室内外墙面、室内地面、屋面、门窗、电路照明，信息系统、采暖通风、给排水系统、消防监控系统更新维修改造，屋面平改坡保温、外墙保温等改造。扩大1#楼教学综合楼的使用面积，为二线运动员提供更好地生活及训练环境，按工期完工，并验收完毕。为加强射击后备人才梯队建设，补齐后备不足的短板，夯实射击项目基础，加大选才力度，拓宽选才途径，提升科技助力的力度。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：建设、改造、修缮面积2400平方米 |  | 2400平方米 | 2987.8平方米 | 10.00 | 8.00 |  | 按实际修缮面积测量产生误差 |
|  |  | 质量指标 | 指标1：竣工验收 |  | 验收合格率≥100% | 验收合格率≥100% | 15.00 | 15.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：工程进度 |  | 2020年3月--2020年10月 | 按合同施工2020.07.21-2020.11.06 | 10.00 | 9.00 |  | 受疫情影响工期延后 |
|  |  | 成本指标 | 指标1： 项目预算控制数 |  | 700.895619万元 | 700.895619万元 | 15.00 | 15.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：履职基础配套设施 |  | 提高宿舍楼综合配置 | 配置完成，得到提升 | 15.00 | 14.50 |  | 有待提高 |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：公共服务能力 |  | 优化训练及生活环境 | 得到满足 | 15.00 | 14.50 |  | 有待提高 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：运动员满意度 |  | 100% | 100% | 5.00 | 5.00 |  |  |
|  |  |  | 指标2：教练员满意度 |  | 100% | 100% | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100.00 | 96.00 |  |  |