项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 信息化运维经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北北京市人民代表大会常务委员会办公厅(财务处) |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市人民代表大会常务委员会本级行政 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 彭泉 |  |  |  |  | 联系电话 | 55586700 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 736.0206 | 736.0206 |  | 650.246324 | 10 |  |  | 88.35% |  | 8.84 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 736.0206 | 736.0206 |  | 650.24632 | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 加强人力配备，规范政务云平台及各系统的管理，针对基础设备、应用系统、网络安全开展主动运维、精细化运维和标准运维，严密组织，精心保障，确保信息系统可靠、稳定运行，确保信息化运维工作安全、有序开展，保障常委会机关各项工作的顺利进行。 |  |  |  |  |  | 规范了政务云平台及各系统的管理，对基础设备、应用系统、网络安全开展了主动运维、精细化运维和标准运维，保证了信息系统可靠、稳定运行，确保信息化运维工作安全、有序开展，保障常委会机关各项工作的顺利进行。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 终端维护数量 |  |  | 800 | 800 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 网络、安全设备维护数量 |  |  | 300 | 300 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 服务器、存储设备维护数量 |  |  | 50 | 50 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 应用系统维护数量 |  |  | 30 | 30 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 系统正常运行率、故障排除率 |  |  | >95% | 99% |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 实现用户服务请求响应时间 |  |  | ≤30分钟 | ≤20分钟 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 系统故障修复响应时间 |  |  | ≤2小时 | ≤1.5小时 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 系统运行维护响应时间 |  |  | ≤60分钟 | ≤55分钟 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月31日 | 2021年12月31日 |  | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 年度维护成本增长率 |  |  | ≤15% | ≤15% |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 总成本控制额 |  |  | 控制在736.0206万元以内 | 650.246324万元 |  | 2 | 2 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 间接经济效益 |  |  | 提高资金利用率，认真梳理年度维保方案并组织实施，和业务流程整合,规范 IT 部门服务水平,规范工作流程，通过信息化推动和加强常委会各项工作的顺利进行，达到既节约经费，又确保不因信息化设备故障影响业务工作开展 | 各项工作均符合要求 |  | 10 | 9 |  | 个别应用系统在安全防护和功能改进上，工作进度不理想，下阶段要加强对应用维护厂家的管理，规范日常工作绩效和验收挂钩的机制，保证工作进度。 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 通过信息化推动，加强常委会各项工作的顺利进行 |  |  | 逐步扩大 | 逐步扩大 |  | 10 | 8 |  | 进一步提高响应常委会工作新要求新变化的能力，加强和各业务部门的沟通 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 对常委会工作、信息公开的影响逐步扩大 |  |  | 逐步提升 | 逐步提升 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 机关人员满意程度 |  |  | 满意度≥97% | 满意度≥96% |  | 10 | 8 |  | 信创改造后，机关用户对新设备不熟悉，使用不便捷，下阶段要加强操作培训和问题收集，积极组织信创服务商研究改进方案，对预算的编制也需进一步加强 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 93.84 |  |  |  |