项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 市人大接访中心开办费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市人民代表大会常务委员会办公厅(财务处) |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人民代表大会常务委员会本级行政 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 肖建国 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55586351 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 22.78 . |  | 22.78 | 17.9949 |  | 10 |  | 78.99% |  | 7.89 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 22.78 |  | 22.78 | 17.9949 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为保证市人大信访中心能够正常办公所需设备设施采购 |  |  |  |  |  | 保障市人大信访中心能够正常办公 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 购置安防设备、安检门及家具等资产 |  | 麦盾ＭＤ－8065Ｆ安检仪1套14.5万元，测温安检门 1个 3.8万元，联排座椅10组1.5万元，饮水机3个0.3万元，叫号系统1套0.45万元，对讲系统4套0.18万元，75寸长虹电视3台1.8万元，防爆筒1个1.05万元，宣传展板10块 0.3万元 |  |  | 15 |  | 10 |  | 联排座椅10组1.5万元，饮水机3个0.3万元，叫号系统1套0.45万元，对讲系统4套0.18万元由机管局统一配置，日后将加强预算管理工作，尽量保证编制准确。 |  |
|  |  | 质量指标 | 采购物资合格率 |  | 100% |  | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 竣工时间 |  | 2021年12月31日前 |  | 宣传展板2022.2月安装 | 10 |  | 9 |  | 疫情原因，宣传展板2022.2月安装 |  |
|  |  | 成本指标 | 总预算控制数 |  | 不超过22.78万 |  | 17.9949万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 保障社会大局和谐稳定；维护群众合法权益；解决群众合理诉求 |  | 得到提升 |  | 保障群众合法权益 | 15 |  | 14 |  | 心理咨询室需进行调整，以提高咨询实效 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 增强信访工作的影响力 |  | 得到提升 |  | 增强信访工作的影响力 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 市人大常委会 |  | 开办工作圆满完成 |  | 圆满完成工作 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90.89 |  |  |  |