附件2

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

| 项目名称 |  | 改善办学条件-信息化建设-信息安全等级保护测评 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市时尚控股有限责任公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市新媒体技师学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘辛升 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 60212272 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 46.509979 | 46.509979 |  | 45.99 |  | 10 |  | 98.7% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 46.509979 | 46.509979 |  | 45.99 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 在合同签订后10个工作日内完成项目安全建设规划。在系统建设完成后10个工作日内完成安全评估差距分析、整改建议等工作。提升系统的安全防护能力，提高学院的业务信息安全性和系统服务安全性，降低被攻击的风险。 |  |  |  |  |  | 按合同要求完成综合布线项目，租用专业公司现有的云平台、安全防护、审计服务等资源服务，提升系统的安全防护能力，提高学院的业务信息安全性和系统服务安全性，降低被攻击的风险。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 资源：租用专业公司现有的云平台、安全防护、审计服务等资源服务 |  |  | 资源保障 | 资源保障 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 综合布线：分部分项工程；措施项目；其他项目 |  |  | 资源保障 | 资源保障 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 提高学院的业务信息安全性和系统服务安全性，降低被攻击的风险。 |  |  | 有力保障 | 有力保障 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 租用云平台、安全防护等1年服务改造网络线路，有效提升网络状况 |  |  | 1年 | 1年 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 资金预算 |  |  | 45.99万元 | 45.99万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 通过系统托管服务，借助专业公司技术和设备优势，可大大节约建设成本，提高系统的可靠性和安全防护能力，也可有效降低运行维护成本和费用。 |  |  | 有所提升 | 有所提升 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 按标准建设安全保护措施，建立安全保护制度，落实安全责任，加强监督检查，有效保护重要信息系统安全，对学院的教学和学生管理提供可靠保障，培养学生成为建设祖国的高技能人才。 |  |  | 有所提升 | 有所提升 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升学校信息化水平和社会影响力，创建国内一流的现代职业教育学校。 |  |  | 有所提升 | 有所提升 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 受益师生满意度90%以上 |  |  | 比较满意 | 比较满意 | 10 |  | 8 |  | 绝大多数对于线路改造及系统增加保护能力表示满意态度，对于网络速度问题，仍有少数表示不满。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。