北京市顺义区人民法院

财政支出项目

绩效评价报告

主管部门       北京市顺义区人民法院

项目单位       北京市顺义区人民法院

项目名称       网络运维费

评价单位       中逸会计师事务所有限公司

北京市顺义区人民法院

网络运维费支出项目绩效评价结论

北京市顺义区人民法院2022年度网络运维费支出项目绩效评价综合得分90.4分，其中，项目决策9分，项目过程18分，项目产出37.8分，项目效益25.6分，综合绩效评定结论为“优秀”，具体情况详见下表。

2022年度网络运维费支出项目绩效评价结论一览表

| 评价内容 | 分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 10 | 9 |
| 项目过程 | 20 | 18 |
| 项目产出 | 40 | 37.8 |
| 项目效益 | 30 | 25.6 |
| 综合得分 | 100 | 90.4 |
| 绩效评定级别 | 优秀 |  |

目录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	3

二、绩效评价工作开展情况	3

（一）绩效评价目的、对象和范围	3

（二）绩效评价原则、评价指标体系	4

（三）绩效评价工作过程	5

三、综合评价情况及评价结论	7

四、绩效评价指标分析	7

（一）项目决策情况	7

（二）项目过程情况	8

（三）项目产出情况	11

（四）项目效益情况	16

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	18

（一）主要经验及做法	18

（二）存在的问题的原因分析	18

六、有关建议	19

七、附件	20

北京市财政支出项目绩效报告

为切实增强部门支出责任和效率意识，提高财政资金使用效益。根据北京市财政局关于印发《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效[2020]2146号）和《北京市财政局关于2023年全面实施预算绩效管理工作的通知》等文件规定，北京市顺义区人民法院（以下简称：顺义法院）与中逸会计事务所有限公司成立评价工作组，对“网络运维费”项目的绩效情况实施评价，形成本绩效评价报告。

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

2022年，顺义法院工作认真贯彻落实党的十九届六中全会精神，认真贯彻落实中央政法工作会、市委政法工作会、区委政法工作会、全国高级法院院长会和全市法院院长会工作要求和任务部署。为完成2022年重点工作任务，巩固提升智慧法院建设成果，建立“一网通办、一号通办、一站通办”的现代化诉讼服务体系，推动网上立案、电子送达等互联网诉讼服务升级，推进电子卷宗随案同步生成和深度应用，实现全流程监督管理、全业务智能协同、全系统互联互通，在2022年对“网络运维费项目”进行申报，即各系统信息化运维管理支出，来满足顺义法院审判工作中对信息化不断增长的需求以及实现改善干警办公、办案的条件，提高办案效率的目的。

2、项目实施主体及主要内容

项目实施主体为北京市顺义区人民法院。

网络运维费项目主要包括：信息化运维培训、庭审及视频会议系统运维、数据与应用系统运维、主机网络系统运维、信息安全系统运维、安防监控系统运维、办公终端系统运维。

3、项目预算及资金组成

为了保证项目顺利进行，《北京市财政局关于批复北京市顺义区人民法院2022年预算的函》（京财公检法指[2022]150号），批复网络运维经费228.30万元，2022年《北京市财政局关于核减及追加全市法院2022年部门预算经费的函》（京财公检法指[2022]2536 号）批复顺义法院核减网络运维费0.8万元。

综上所述，北京市财政局批复网络运维经费共计227.50万元，主要用于支付运维公司网络运维工作费用。

4、项目预算执行情况

2022年度顺义法院网络运维费项目安排财政预算资金227.50万元，实际支出227.50万元，结余资金0.00万元，预算资金执行率为100%。

（二）项目绩效目标

确保顺义法院审判信息化业务正常开展，保障办公终端、数字法庭、音视频会议、公共自助服务设备、信息机房、数据网络、安防监控、信息安全、一卡通系统等多项服务于审判业务的信息化系统、设备运转正常，及时处理维修相关故障，服务好信息化审判业务。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为了规范和加强预算管理，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕2146号）、《北京市财政局关于2023年推进全面实施预算绩效管理工作的通知》等有关规定，通过对顺义法院项目决策、项目过程、项目产出和项目绩效四方面进行客观、公正的综合评价，衡量和考核市级预算项目的绩效目标完成情况、产出与效果、预算管理水平等，发现问题并提出改进意见和建议。促进预算资金分配的规范化、资源配置的合理化，从而有效提高财政资金的使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则

本次评价工作遵循科学规范原则，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作；绩效工作应当遵循公开公正原则，项目绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督；遵循激励约束原则，将绩效评价结果应用与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要减压、无效要问责。

2、绩效评价方法

为了对顺义法院网络运维费项目绩效进行客观、公正的评价，本次主要采用非现场评价方式，运用比较法、公众评判、专家评价法等方法，对项目进行综合评价。通过查阅资料、网络查询等方式，对项目进行全面细致的了解。通过对项目的经济性、效率性、效益性的比较和分析，考核项目的支出效益、支出效率和支出效果。

3、绩效评价指标体系

根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）的相关规定，绩效评价工作组结合顺义法院项目特点和资金使用的具体情况，以资金使用结果为导向结合专家的指导意见，设定了本次评价指标内容，重点对项目实施单位的项目决策、项目过程管理、项目产出和项目效益进行综合评价。项目绩效评价指标体系的一、二、三级指标参考北京市财政局指标体系范本进行设定，原则上未调整。三级指标具体解释及评价要点依据项目实际执行内容分析后确定（指标体系详见附表）。

（三）绩效评价工作过程

绩效评价工作程序主要分为准备评价阶段、实施评价阶段、评价报告撰写三个阶段。

1、准备评价阶段

组建评价工作组，初步了解预算项目整体情况。

（1）组建绩效评价工作组。北京市顺义区人民法院与中逸会计师事务所有限公司于2023年5月成立了项目绩效评价工作组，工作组成员5人，设组长1人，副组长1人。在正式评价前对项目绩效评价工作人员进行了业务培训。

（2）初步了解项目预算执行情况。评价工作组与主责处室进行初步沟通，了解项目申报及执行情况、项目效益实现情况，收集业务资料；组织相关部门人员开展绩效评价培训，针对专家评价重点、评价工作的时间进度、资料如何准备进行有效培训。

2、现场核查情况

（1）收集整理资料，进行初步审核。了解绩效目标设立及完成情况，绩效目标的设立主要是依据为确保顺义法院审判信息化业务正常开展而设立。对于绩效目标的完成情况，评价工作组详细了解绩效目标的实施过程和取得的成果，并对相关数据和成果与绩效目标进行核对。评价工作组对提交的项目基础资料进行了初步审核，并将结果与主责部门相关人员反复进行沟通。

（2）资料分析，形成工作底稿。在取得资料的基础上，结合初期收集资料情况，对资料进一步核实、整理，对发现的项目问题进行总结。

3、资料信息汇总

评价工作组在前期资料整理基础上，按照评价体系内容和评价重点，将项目资料进行分类整理，扫描纸质资料转化为电子版档案，形成专家资料手册，供专家审阅。

4、评价分析

评价工作组遴选5名专家，其中：管理专家2名，业务专家1名，财务专家2名，成立评价专家组，由1名管理专家担任评价专家组组长。

本次绩效评价工作采取现场评价方式进行。专家组成员认真审核项目资料，并结合专家手册对项目资料、相关数据进行核实。专家根据设定的指标体系对北京市顺义区人民法院2022年度网络运维费项目情况进行客观、公正的评分，并出具了《专家意见汇总书》。

5、沟通反馈

评价工作组根据专家意见，完成绩效评价报告的撰写工作。与主责部门进行意见沟通，在充分研究论讨的基础上，修改和完善绩效评价报告，形成评价报告终稿。

6、出具报告

评价工作组出具绩效评价报告，并将报告及项目资料报送顺义法院进行归档。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2022年度顺义法院网络运维费项目综合评价得分90.40分，其中，项目决策9分，项目过程18分，项目产出37.8分，项目效益25.6分，综合绩效评定结论为“优秀”详见指标体系打分表。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目立项依据充分性及程序规范性分析

顺义法院2022年度网络运维费项目根据《北京市政府购买服务预算管理办法》《北京市法院信息网络系统运行与维护管理的暂行办法》《北京市政务部门电子政务项目运维管理规范》等要求立项并设立项目总体目标，基本符合顺义法院部门职能及《北京市顺义区人民法院2022年重点工作任务分解》中的相关工作计划。

2、项目绩效目标合理性分析

该项目绩效目标设定基本符合顺义法院实际工作需求，通过项目的实施，可以保障顺义法院信息系统平台的正常运行，保障顺义法院审判信息化业务正常开展，服务好信息化审判业务。

3、目标细化程度分析

该项目设立依据充分，绩效目标的设置，基本符合客观实际，但项目绩效目标未进一步细化分解，可衡量性不足，如《项目支出绩效表》申报数量指标：“项目产出成果达到绩效目标程度”，无具体量化设定，可考核性不足。

（二）项目过程情况

1、资金使用及管理情况分析

（1）项目预算管理情况分析

2022年顺义法院网络运维费项目预算安排资金227.50万元，资金已全部到位。截至2022年12月31日，项目实际支出227.50万元，结余资金0.00万元。预算资金执行情况如下：

| 项目名称 | 批复金额 （万元） | 支付进度（万元） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 支付合计 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 网络运维费 | 227.50 | 227.50 |  |  | 227.50 |  |

该项目财政资金足额、及时到位，预算执行金额占预算批复金额100%。

（2）财务管理制度制定和执行情况分析

为确保项目资金安全、合理、有效使用，顺义法院不断完善内控手册，制定了《北京市顺义区人民法院财务管理制度》、《预算管理制度》、《支出管理制度》等财务管理办法，财务管理制度较为健全。

网络运维费项目严格按照各项办法实施管理：

一是加强项目经费预算管理，按照《北京市顺义区人民法院预算管理办法》编制报批网络运维费项目经费预算，实际开支过程中，严格按照收支两条线原则及预算批复范围执行；

二是按照《北京市顺义区人民法院支出管理制度》做好经费支出管理，加强原始票据审核，严格按照规定的审批权限和程序办理结算报销。

但存在项目资金使用不合规情况，即未按照合同约定付款：2022年9月20日，顺义法院与北京华宇信息技术有限公司签署的《信息系统运行维护服务合同》，金额：227.50万元，合同约定：“服务内容：信息化运维，服务时间：自合同签订之日起至2022年12月31日，合同约定支付方式：本合同签订之日起1个月内，支付项目费用总价的50%，在第四季度支付项目费用总价剩余的 50%”，经查看网络运维费明细账，2022年9月一次性支付北京华宇信息技术有限公司网络运维费服务款项227.50万元，未按照合同约定付款。

- 项目组织情况分析

顺义法院制定《北京市顺义区人民法院政府采购管理制度》、《北京市顺义区人民法院合同管理制度》等，内部控制制度较为完整。在项目实施过程中，顺义法院针对自身服务需求，按照《政府采购法》及《北京市顺义区人民法院政府采购管理制度》的要求，采用公开招标方式，确定北京华宇信息技术有限公司作为项目采购中标供应商。严格按照“统一领导、归口管理、分级负责、责任到人”的管理原则将网络运维管理工作分层级，验收小组对网络运维质量进行了验收，均验收合格。项目实施过程基本符合制度规定。

但项目存在采购合同签署流程不规范情况，具体为招标、评标时间和合同签署时间晚于合同服务开始时间等情况，具体为：

2022年9月2日，2022 年顺义法院信息化运维采购项目进行评标；2022年9月5日确定中标单位北京华宇信息技术有限公司，2022 年 9 月20日签订《2022 年顺义法院信息化运维采购项目合同》。“依据《2022 年顺义法院信息化运维采购项目服务期说明函》，于2022 年 9 月20日签订的《2022 年顺义法院信息化运维采购项目合同》服务期为: 2022年1月1日至2022 年12月31日”。

3、项目管理情况分析

在项目实施过程中，法院的维护保障工作由综合办公室负责，主要职责是完成法院设备的资产管理、状态监控、设备配置、故障维护、设备维修、设备升级等工作。在进行设备维护期间，按照市高级法院下发的《北京市法院信息网络系统运行与维护管理的暂行办法》等政策文件，运维服务公司将过程记录及总结进行归档，作为运维的依据，运维人员可以通过文档来查找相关记录，缩短解决故障的时间。

（三）项目产出情况

1、产出数量分析

①整体完成情况

2022年市财政下拨信息化运维资金227.50万元，服务单位共安排15名运维人员参与运维工作，其中庭审及音视频会议岗安排4人、热线岗安排3人、主机网络岗安排1人（管理岗兼任）、信息安全岗安排1人、安防监控岗安排2人、办公终端岗安排4人。

顺义法院共有院机关、诉调对接中心、执行局以及五个派出法庭八个办公区，另有位于看守所的审判法庭。13名运维人员常驻院机关，负责每日对院机关开展日常巡检维护及事件响应；1名运维人员常驻诉调对接中心负责保障诉服大厅、会议、庭审、调解、终端、门禁等全面工作；1名运维人员常驻执行局开展保障工作；另根据工作需要，每周二、三、四分别安排驻院机关运维人员到五个派出法庭开展运维工作，主要负责巡检机房、法庭等系统运行情况，巡检完成后响应各类服务事件，配合开展工作，确保了派出法庭每周都有一名运维人员提供一天现场保障。另除以上工作外，随时根据需要响应外派法庭及看守所法庭信息化设备故障处理工作。

②各项工作完成情况

A．培训工作

2022年共组织面向干警培训5次，分别为业务系统及国产主机使用常见问题分享，新入职人员业务系统、信息安全、庭审培训，目标责任制考核培训。

运维人员通过每周五例会进行UOS系统、业务系统、终端维修等业务培训，知识分享。

B．庭审及视频会议系统工作

2022年受疫情持续影响，顺义法院云法庭、视频会议及小鱼视频会议系统得到充分使用。审职人员通过数字法庭、智慧庭审、远程庭审、互联网法庭、运法庭及互联网调解系统共同开展审判工作，其中云法庭开庭33267次，产生视频数据12.8TB；互联网法庭使用14次，远程庭审使用301次，数字法庭开庭4637次，上述三个系统产生视频数据9.5TB，共计产生22.3TB视频数据，较往年有大幅增长。

2022年度共保障各类会议595次，其中党组会57次、审委会11次、案件评查会4次、视频会268次、区重点视频会86次、其他本院各类型会议保障169次。另配合处理故障问题4次，包括8层指挥中心电视墙维修、小鱼设备维修和电子桌牌故障维修。

C．数据与应用系统工作

顺义法院2022年新收案件39037件，旧存6074件，结案39594件，未结5517件，受疫情影响，数据较2021年数据有所下降（2021年新收案件43681件，旧存2380件，结案39987件，未结6074件;2020年新收案件35329件，旧存2442件，结案35391件，未结2380件；2019年新收案件46294件，旧存2483件，结案46335件，未结2442件）。

D．主机网络系统工作

2022年服务器、网络设备维修12次，其中华为s5600存储BBU电池模块、执行局POE交换机、UPS间空调已联系外部专业厂商维修，UPS间电池、天竺机房UPS待维修，另运维自行排查、处置存储硬盘告警、单链路故障以及主控网络连接故障8次。

目前除新采购国产服务器外，其余服务器均已老旧过保，且华为E6000刀片服务器主控板告警暂无法处置；终端接入交换机有近30台已运行9年老旧交换机，设备运行风险较大。

E．信息安全系统

2022年除日常对安全设备、软件进行巡检，定期对瑞星病毒库升级，开通、维护、监控防火墙运行策略，排查异常行为并及时手动处理，定时备份安全设备策略，开通网络认证接入146次；安全设备早巡检214次；网络安全策略调整12次。完成院内各网络系统的维护，还开展了正版化软件台账整理和扫楼检查工作；CA数字证书签名收集及制作工作；等保三级自查统计工作；配合开展国产电脑发放和安装，进行设备准入及网络信息配置；配合清华同方厂家对国产内网，政务外网的天融信，奇安信进行固件升级工作；开展公安机关网络安全及保密检查自查采集工作；网络安全基础知识培训工作3次；开展冬奥会期间网络安全自查工作；顺义等保三级供应链安全自查摸排工作；网络安全专项检查工作。

F．安防监控系统

2022年除完成定期巡检及故障设备维修更换，增补更换院内监控摄像机，配合完成国产电脑更换工作。

同时为保障监控系统稳定运行，增加巡检力度，持续开展监控视频巡检工作。

G．办公终端系统

2022年更换国产终端后，电脑、打印机保修量明显下降，老旧签章机、复印机仍故障高发，全面共计配合外部厂商维修设备102台次，其中打印复印类设备77台次、笔记本及台式机12台次、装订机8台次、公共大屏5次。

除日常维修工作外，亦配合开展12368电话语音提示设备上架工作；配合庭室调整工位调整工作；配合开展院机关WLAN施工配合工作，完成国产终端配发更换工作。

（2）项目完成质量分析

在信息系统日常运维中，各维修管理单位在顺义法院的监督管理下，基本完成各运维合同约定的条款，基本能够在合同约定的时限内保质保量的完成服务。但质量达标情况缺少证明材料，无法判断实际是否达到了年初申报绩效目标“完成质量良”。

（3）项目完成时效及成本分析

按照年度工作安排，项目于2022年12月31日全部实施完毕。

2022年资金到位较为及时，能够按照项目预算申报的内容和标准审核支出，款项已全部支付完毕，预算剩余0.00万元。

（四）项目效益情况

1、项目效益性分析

（1）项目预期目标完成情况

2022年度，北京华宇信息技术有限公司按照《服务合同》开展各项工作，完成了该项目预期目标。项目实施期间，日常巡检制度有效落实，运维人员及时开展巡检及终端故障问题处理工作，保障了各项信息系统运维工作，庭审及音视频会议系统、数据与应用系统、主机网络系统、信息安全系统、安防监控系统及办公终端系统均运行安全、稳定，审判业务正常开展，基本达到了预期设定的全年运维目标。

（2）项目实施对经济和社会的影响

网络运维费项目年度预期目标全部完成，年初设定的各项指标基本达到对经济和社会的影响要求，已确保顺义法院审判信息化业务正常开展，保障办公终端、数字法庭、音视频会议、公共自助服务设备、信息机房、数据网络、安防监控、信息安全、一卡通系统等多项服务于审判业务的信息化系统、设备运转正常，及时处理维修相关故障，服务好信息化审判业务，具体为：

一是经济效应完成情况：提升法官及其他干警的工作效率，减低了办案成本。

二是社会效应完成情况：提高了工作效率，规范了业务流程。

但相关资料中未描述项目效益实现内容，项目效益资料不完整。

（3）项目环境效益及可持续影响

顺义法院在2022年积极构建信息时代司法工作新模式，通过网络运维费项目工作开展，深入推进现代诉讼服务体系建设，深化“接诉即答”“接单即办”联系法官工作机制，全面提升了诉讼服务水平，实现了各类服务 “一网通办、一号通办、一站通办”。同时，加强了智慧化审判建设工作，积极适应疫情防控新形势新要求，通过智能化网上办案操作流程，累计网上立案14539件，网上缴费27480次，网上开庭32919件，语音识别生成庭审笔录1069次，当事人网上阅卷1663次，电子送达105370次，最大程度减少疫情对审判执行工作带来的影响，为率先基本建成社会主义现代化平原新城提供有力司法服务和保障。

（4）服务对象满意度

服务对象满意度是指项目预期服务对象对项目实施的满意度，项目未出现重大失误及投诉等现象，顺义法院各系统使用人员对运维服务工作基本满意，未收到投诉反馈，但满意度指标资料不完善，分析程度不足。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

顺义法院在2022年开展网络运维费项目，确保了审判信息化业务正常开展，针对系统培训、数据与应用系统等运维重点工作，依据《北京市顺义区人民法院内部控制制度汇编》和《北京市顺义区人民法院内部控制手册》规范和流程开展。同时，抓好绩效管理工作，组织相关部门及人员通过不同形式学习文件精神，积极开展绩效评价工作，进一步落实责任分工，加强督促检查，确保绩效自评工作的有序开展。

（二）存在的问题的原因分析

1、项目绩效目标未细化分解为具体的绩效指标

项目绩效目标细化程度不足，可衡量性不足，如《项目支出绩效表》申报数量指标：“项目产出成果达到绩效目标程度”，无具体量化设定，可考核性不足。

2、项目采集绩效各类数据工作管理不到位，不及时。

项目效益资料归集和满意度调查等资料未及时归档，无法评定实际是否达到年初申报绩效目标

- 项目资金使用不合规及采购合同签署流程不规范项目支付运维服务费未按照合同约定执行，同时，合同签署流程存在倒置，具体为项目合同签订时间、招标、评标时间晚于合同服务开始时间，合同签署管理有待提高。

六、有关建议

1、提升绩效管理意识和水平，优化项目绩效指标

建顺义法院组织项目实施人员对项目绩效政策文件及绩效管理知识进行培训，全面提升部门人员的绩效管理意识和水平。保障更好完成项目绩效目标表编制工作，使项目绩效目标设定更细化，更具可衡量性。

2、明确绩效管理责任，做好效益信息收集和分析工作

建议顺义法院明确绩效管理责任约束，持续推进预算绩效管理常态化,加强效益信息的收集和分析工作，对预算的执行情况进行全面分析，针对项目开展各项工作与绩效目标之间发生差距及时提出修正建议，适时控制项目实施，确保预算效益的完成。

3、进一步加强合同管理，提高项目执行规范情况

建议顺义法院增强财务和合同采购流程管理，规范财务和合同签署行为，严格按照采购流程签署合同和合同约定支付款项，遵循国家财经法规和内控管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。

七、附件

1、项目预算执行情况表

2、项目绩效目标完成情况及收支明细表

3、专家及评价工作组情况表

4、专家意见汇总书

5、指标体系及打分情况表