# 北京市项目支出绩效评价
专家意见汇总书

项目名称： 网络运维费

项目单位： 北京市顺义区人民法院

主管部门： 北京市顺义区人民法院

评价时间：   2023    年    5   月    6   日

一、专家评分汇总表

| 评价指标及分值 |  |  | 专家评分汇总 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价指标 |  | 分值 | 王铁宁 | 李祥云 | 王晓婷 | 张健 | 武占峰 | 平均 |
| 决策 | 项目立项 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | 立项依据充分性 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | 立项程序规范性 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 绩效目标 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | 绩效目标合理性 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 绩效指标明确性 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 资金投入 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | 预算编制科学性 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | 资金分配合理性 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 过程 | 资金管理 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
|  | 资金到位率 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | 预算执行率 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | 资金使用合规性 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | 组织实施 | 10 | 9 | 10 | 8 | 8 | 10 | 9 |
|  | 管理制度健全性 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | 制度执行有效性 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 |
| 产出 | 产出数量 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|  | 实际完成率 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|  | 产出质量 | 10 | 8 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7.8 |
|  | 质量达标率 | 10 | 8 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7.8 |
|  | 产出时效 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 完成及时率 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 产出成本 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 成本节约率 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 效益 | 项目效益 | 20 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17.4 |
|  | 实施效益 | 20 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17.4 |
|  | 满意度 | 10 | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8.2 |
| 合计 |  | 100 | 91 | 93 | 89 | 88 | 91 | 90.4 |

二、专家评价综合意见

| 评价得分 | 90.4 |
| --- | --- |
| 绩效级别 | 优(90分以上) 良(80-90分)□ 中（60-80分）□ 差（60分以下）□ |
| 问题： 1．项目绩效目标未细化分解为具体的绩效指标； 2．项目采集绩效各类数据工作管理不到位，不及时； 3．项目资金使用不合规及采购合同签署流程不规范。 |  |
| 建议： 1．建议项目单位提升绩效管理意识和水平，优化项目绩效指标； 2.建议项目单位明确绩效管理责任，做好效益信息收集和分析工作； 3.建议进一步加强合同管理，提高项目执行规范情况。 专家组组长： 考评工作组组长： 年 月 日 |  |