项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 会计档案数字化处理项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京政法职业学院 | | | | | 实施单位 | 北京政法职业学院 | | |
| 项目负责人 | | 许传玺 | | | | | 联系电话 | 89269908 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 47.29 | | 47.29 | 42.29 | 10 | 89.43% | 8.94 |
| 其中：  当年财政拨款 | |  | |  | 12.54 | — | 26.52% | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | — |  | — |
| 其他资金 | | 47.29 | | 47.29 | 29.75 | — | 62.91% | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 此项目主要用于完成2017年、2018年、2020年会计档案扫描工作，完成档案查阅平台部署。 | | | | | | 完成17年、18年、20年会计档案扫描工作，及档案查阅平台部署。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成年度 | | ≥3年 | | 3年 | 5 | 4 | 指标设定需进一步细化 |
| 质量指标 | 指标1：会计档案归档 | | 优良中差 | | 良，按要求完成会计档案归档工作 | 20 | 17 | 会计档案归档工作还有进一步提升空间 |
| 时效指标 | 指标1：截止至12月底前 | | ≤12月 | | 已在12月底前完成项目 | 20 | 20 |  |
| 成本指标 | 指标1：经费支持 | | ≤47.29万元 | | 42.29 | 20 | 18 | 更加科学申报预算资金 |
| 可持续影响指标 | 指标1：为档案管理、查询提供数字化手段 | | 优良中差 | | 优，为档案管理、查询提供了数字化手段 | 5 | 4 | 应细化可持续影响指标 |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：数字化档案使用满意度 | | ≥95% | | 95% | 20 | 18 | 需深入开展满意度调查 |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 89.94 |  |