| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 专用设备及材料购置项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京体育彩票管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京体育彩票管理中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 潘毅春 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63199707 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 468.550000 | 468.550000 |  | 408.480000 |  | 10 |  | 87.18% |  | 8.7 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 468.550000 | 468.550000 |  | 408.480000 |  | 10 |  | 87.18% |  | 8.7 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 依据信息安全等级保护要求，采购日志审计设备、数据库审计设备、身份认证设备、入侵防御设备、运维管理设备、入侵检测设备；通过更新防火墙、WAF设备、网闸设备、负载均衡设备、不间断电源电池设备、销售终端机设备等，保证彩票销售系统的稳定、安全平稳运行，保证生产系统设备的正常运转；依据北京市正版化软件的使用要求，采购正版软件，保证办公业务正常开展。 |  |  |  |  |  | 依据信息安全等级保护要求，完成日志审计设备、数据库审计设备、身份认证设备、入侵防御设备、运维管理设备、入侵检测设备等专用设备的采购；完成防火墙、WAF设备、网闸设备、负载均衡设备、销售终端机设备等更新，保证了彩票销售系统的稳定、安全平稳运行，保证生产系统设备的正常运转；依据北京市正版化软件的使用要求，完成正版软件采购，确保了办公业务正常开展。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 更换专用设备数量 |  |  | 12台 | 12台 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 更换不间断电源数量 |  |  | 240个 | 0 | 4 |  | 0 |  | 因楼宇改造等原因项目未实施。 |  |
|  |  |  | 新增专用安全设备数量 |  |  | 6台 | 6台 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 正版软件数量 |  |  | 240套 | 232套 | 4 |  | 3.9 |  | 依照计算机等硬件数量调整采购规模。 |  |
|  |  | 质量指标 | 更换不间断电源质量合格率 |  |  | ≥99% | 0 | 2 |  | 0 |  | 因楼宇改造等原因项目未实施。 |  |
|  |  |  | 专用安全设备质量合格率 |  |  | ≥99% | ≥99% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 更换专用设备质量合格率 |  |  | ≥99% | ≥99% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 正版软件 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 设备到货时间1 |  |  | ≤2022.8 | 完成预期目标 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 设备到货时间2 |  |  | ≤2022.9 | 完成预期目标 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 正版软件完成时间 |  |  | ≤2022.6 | 完成预期目标 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 设备采购启动时间 |  |  | ≤2022.3 | 完成预期目标 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 设备验收时间 |  |  | ≤2022.6 | 完成预期目标 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目实施成本 |  |  | ≤468.55万元 | 408.5万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 保持销售系统，不出现重大安全事故，系统安全稳定运行比例 |  |  | ≥90% | ≥90% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 保持体育彩票网点销售工作正常运行，系统安全稳定运行比例 |  |  | ≥80% | ≥80% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 新增、更换的专用安全设备使用年限 |  |  | ≥6年 | ≥6年 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 正版软件使用年限 |  |  | ≥3年 | ≥3年 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 更换不间断电源使用年限 |  |  | ≥3年 | --- | 4 |  | 0 |  | 项目未实施，无可持续影响效益。 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 正版软件使用人员 |  |  | ≥95% | ≥95% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 专用设备使用人员满意率 |  |  | ≥95% | ≥95% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 88.6 |  |  |  |