| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 专线接入类项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京体育彩票管理中心 |  |  |  | 实施单位 | 北京体育彩票管理中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 潘毅春 |  |  |  | 联系电话 | 63199707 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 100.659620 | 100.659620 | 98.631845 | 10 |  | 97.99% |  | 9.8 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 100.659620 | 100.659620 | 98.631845 | 10 |  | 97.99% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 对办公系统和彩票业务系统的在用的互联网接入业务专线续费，专线专用，保证彩票相关业务的正常运转。 |  |  |  |  | 完成办公系统和彩票业务系统的在用的互联网接入业务专线续费，专线专用，保证了彩票相关业务的正常运转。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 专线带宽 |  | ≤60Mbps | 60Mbps | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 专线数量 |  | 8个 | 8个 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 服务保障 |  | 24小时/天 | 24小时/天 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 故障恢复 |  | ≤4小时 | ≤4小时 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 电路保护倒换时间 |  | ≤0.005秒 | ≤0.005秒 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 可用率 |  | ≥99.99% | ≥99.99% | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 启动时间 |  | 2021.12月 | 2021.12月 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 签订合同时间 |  | 2022.1月 | 2022.1月 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 验收时间 |  | 2022.12月 | 2022.12月 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 专线费用支出 |  | ≤100.65962万元 | 未超预算 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 相关业务的正常运转 |  | ≥98% | 100% | 30 | 30 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意率 |  | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 99.8 |  |  |  |