| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 信息系统运维类项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京体育彩票管理中心 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京体育彩票管理中心 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 潘毅春 |  |  |  | 联系电话 |  | 63199707 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1,403.412500 | 1,403.412500 | 1,258.705607 |  | 10 | 89.7% |  | 9.0 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1,403.412500 | 1,403.412500 | 1,258.705607 |  | — | 89.7% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 北京市体育彩票管理中心作为销售机构承担了北京市地区彩票销售及管理工作，同时由于我中心同时承载区域联网单场竞猜游戏（以下简称北单游戏）的建设和管理工作，依据《彩票管理条例》、《彩票发行销售管理办法》等规定，北京体彩数据机房、办公运营系统和北单游戏系统的建设和维护工作也成为了我中心的重点工作之一。系统建设维护项目包含了我中心数据机房、中心办公运营系统和北单游戏系统的建设和维护工作，为我市体育彩票销售工作和北单游戏系统的正常运行提供了技术保障，因此须对彩票交易系统设备、机房基础设施进行维护工作，保障生产系统正常运转，通过采购北京单场游戏系统维护支持及灾备服务，保障北单游戏系统的正常运行。 |  |  |  |  | - 依据《彩票管理条例》、《彩票发行销售管理办法》等规定，完成了中心数据机房、中心办公运营系统和北单游戏系统的建设和维护工作，为全市体育彩票销售工作和北单游戏系统的正常运行提供了技术保障； - 通过采购北京单场游戏系统维护支持及灾备服务，保障北单游戏系统的正常运行。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 不间断电源 |  | 1批 | 1批 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 机房监控服务 |  | 1项 | 1项 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 配电室维护 |  | 1批 | 1批 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 北京单场系统灾备运维服务 |  | 1项 | 1项 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 办公楼监控系统 |  | 1批 | 1批 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 办公机房空调 |  | 1批 | 1批 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 生产系统性能监测设备 |  | 1台 | 1台 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 生产系统故障分析设备 |  | 1台 | 1台 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 北京单场及游戏系统维护支持服务 |  | 1项 | 1项 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 北京单场系统灾备机房服务 |  | 1项 | 1项 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 北京单场系统设备巡检完成率 |  | 100% | 100% | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 机房监控服务 |  | 1年 | 1年 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 灾备机房数据一致性 |  | 100% | 100% | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 北京单场赛事场次提供 |  | ≥20000场次 | 36060场 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 灾备机房运维巡检 |  | ≥355天 | 353天 | 2 | 1.9 |  | 数据库升级备库停机。 |  |
|  |  |  | 技术服务人员响应时间 |  | ≤2小时 | ≤2小时 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 灾备机房安全运行时间 |  | 1年 | 1年 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 设备安全运行天数 |  | ≥360天 | 365天 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 启动时间 |  | ≤2022.3月 | 完成预期目标 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 开展时间 |  | 2022年 | 2022年 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 验收时间 |  | 2022.12月 | 2022.12月 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 机房监控系统服务 |  | ≤90万元 | 实际支出90万 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 异常票支出费用 |  | ≤9.997万元 | 实际支出3.759994万元 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 设备维保 |  | ≤59.285万元 | 实际支出52.985万元 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 专家劳务费 |  | ≤2万元 | 实际执行0.2619万元 | 1 | 0.2 |  | 与预算差异较大。 |  |
|  |  |  | 北京单场系统灾备服务 |  | ≤254.618万元 | 未超预算 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 北京单场及游戏系统维护支持服务 |  | ≤1000万元 | 实际支出808.135227万元 | 1 | 0.8 |  | 实际执行与预算差异较大。 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 保持销售系统，不出现重大安全事故，系统安全稳定运行比率 |  | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 保持体育彩票网点销售工作正常运行，系统安全稳定运行比率 |  | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 维护设备安全稳定运行 |  | ≥360天 | 365天 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 北京单场游戏市场稳定发展，销量保持稳定 |  | ≥6.5亿元 | 10.8亿元 | 5 | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 中心工作人员满意率 |  | ≥95% | 100% | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 销售网点人员 |  | ≥85% | 97.7% | 5 | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 97.9 |  |  |  |