附件2：

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 改善办学条件--信息系统安全测评服务采购项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京汽车技师学院 | | | | | 实施单位 | | 北京汽车技师学院 | | | | |
| 项目负责人 | | 任勇 | | | | | 联系电话 | | 13311573707 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 81.8 | 81.8 | | 81.4 | | 10 | | 99.5% | | 9.95 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过购买安全等级保护服务，完善北京汽车技师学院信息安全法规和标准体系，提高北京汽车技师学院安全建设的整体水平。 | | | | | | 项目已完成网络安全等级保护测评工作，支付项目中标总金额的100% | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出  指标  (50分) | 数量指标 | 指标1：需要测评的信息系统数量4套 | | | 4 | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：建设标准：GB/T 22239-2019；测评标准：GB/T 28448-2019；定级标准：GB/T 22240-2020 | | | 100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：项目实施及验收：4个月内完成 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：2022年预算控制数 | | | 81.8万元以内 | 81.4万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标  (40分) | 经济效益  指标 | 指标1：提高了信息系统和网络的安全性，减少了系统损坏和数据泄露的风险，从而降低了因此造成的经济损失。 | | | 是否完成 | 已完成 | 6 | | 6 | |  | |
| 指标2：获得了公安部门颁发的网络安全等级保护备案证明，进一步完善了我校的网络安全工作。 | | | 是否完成 | 已完成 | 6 | | 6 | |  | |
| 指标3：增强了学校的风险控制和管理能力，为学校建立了一个稳健可靠的信息系统和网络基础设施，增强了学校的核心竞争力 | | | 是否完成 | 已完成 | 6 | | 6 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：提高了公共信息安全水平，对整个社会的信息安全环境产生了积极影响。 | | | 是否完成 | 已完成 | 6 | | 6 | |  | |
| 指标2：促进了信息交流和知识分享，为学术研究和商业创新提供了更加安全、稳定和便捷的信息基础设施。 | | | 是否完成 | 已完成 | 6 | | 6 | |  | |
| 指标3：增强了社会的风险防控和管理能力，促进了信息化建设和数字化发展。 | | | 是否完成 | 已完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：建立了一种健康、安全、可靠的信息生态环境，为信息化建设和数字经济发展提供了良好基础。 | | | 是否完成 | 已完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度  指标  (10分) | 服务对象满意度标 | 指标1：获得公安部门颁发的《信息系统安全等级保护备案证明》 | | | 是否完成 | 已完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.5 | |  | |