项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 北京交管指挥中心基础环境改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市公安局公安交通管理局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市公安局公安交通管理局本级 |  |  |
| 项目负责人 |  | 马江涛 |  |  |  | 联系电话 |  | 68397756 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 500.00 | 493.20 |  | 475.44 |  | 10 | 96.4% | 9.64 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 500.00 | 493.20 |  | 475.44 |  | 10 | 96.4% | 9.64 |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 项目实施后，可以提升北京交管指挥体系的通信能力、情报汇聚分析呈现、指令高效精准下达、信息反馈准确迅疾。充分释放现有情报、大数据、信号控制、缉查布控等既有信息化系统能力。同时，为保障2022年北京冬季奥运会奥运场馆周边交通运行及应急处置，保证北京政治中心核心区安全，完善北京智慧城市与智慧交通规划，优化交通组织结构，提高城市治理水平和治理结构，需要对现有指挥中心进行升级改造，提升指挥作战能力，实现以信息系统整合共享促进警务工作协同化、合成化、体系化，实现业务之间协同、警力警情协同、上下之间协同、内外之间协同，促进“跨业务、跨警种、跨部门、跨层级”的精准快速度的一体化指挥调度。 |  |  |  |  | 2022年5月项目开工，改造内容主要包括：对交管指挥中心、合成作战中心、融媒体中心及决策室、党委会议室的吊顶、墙面和地面进行装修，空调系统、电气系统、照明系统进行改造及防雷接地等内容。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 基础环境及功能性改造涉及建筑面积 |  | 1815平米 | 1815平米 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 基础环境及功能性改造施工质量 |  | 合格 | 合格 | 25 | 25 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 基础环境及功能性改造施工费用控制 |  | 500万元 | 475.44万元 | 25 | 25 | 工程进度影响设计费支出进度 |  |
| 续上页 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升北京交管指挥体系的通信能力、情报汇聚分析呈现、指令高效精准下达、信息反馈准确迅疾。充分释放现有情报、大数据、信号控制、缉查布控等既有信息化系统能力。 |  | 优 | 优 | 15 | 15 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 提升北京交管指挥体系的通信能力、情报汇聚分析呈现、指令高效精准下达、信息反馈准确迅疾。充分释放现有情报、大数据、信号控制、缉查布控等既有信息化系统能力。 |  | 优 | 优 | 15 | 15 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 99.64 |  |  |