项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 监理、设计、审计及其他（信号灯） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市公安局公安交通管理局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市公安局公安交通管理局本级 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 卓为 |  |  |  | 联系电话 |  | 68398245 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 60.00 | 60 | 41.94 |  | 10 |  | 70% |  | 7 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 60.00 | 60 | 41.94 |  | — |  | 70% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | — | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 交通信号相关设施维护工程提供项目监理、设计、结算审计等服务，确保交通信号控制系统运行维护正常稳定进行。 |  |  |  |  | 完成交通信号相关设施维护工程提供项目监理、设计、结算审计等服务，确保交通信号控制系统运行维护正常稳定进行。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 按照实际需求完成项目监理、设计、结算审计等服务 |  | 100% | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 按照国家相关标准高质量完成监理、设计、结算审计等服务 |  | 100% | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2022年底前完成全年工作任务 |  | 100% | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数为107万元 |  | ≤60万元 | 41.94 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 为交通信号系统新建完善和故障修复等工作提供监理、设计、结算审计服务，保障道路交通安全运行 |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满足设计需求，用户满意 |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |  |  |