项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 监理、设计、审计及其他项目（标志标线） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市公安局公安交通管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市公安局公安交通管理局本级 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王喆 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13511021477 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 279.47 |  | 222.89 | 222.65 |  | 10 |  | 99.89% |  | 9.99 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 279.47 |  | 222.89 | 222.65 |  | — |  | 99.89% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — |  | — | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — |  | — | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况. |
|  | 主要用于交通设施相应资金配套的监理、设计、审计及其他费用支出。 |  |  |  |  |  | 完成交通设施资金监理、审计等配套工作7794.9万元，完成支付监理费预付款36.49万元。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 完成交通设施资金监理、审计等配套工作 |  | ≥7683万元 |  | 7794.9万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 支付监理费预付款 |  | 70万元 |  | 36.49万元 | 10 |  | 5.2 |  | 中标价格低于预算价格，预付款减少.按照《建设工程监理与相关服务收费管理规定》制定预算。 |  |
|  |  | 质量指标 | 符合行业标准 |  | 优良中低差 |  | 优 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 控制在预算数额之内 |  | ≤222.89万元 |  | 222.655509万元 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 效益 指标 | 社会效益指标 | 确保设施建设工作顺利开展 |  | 优良中低差 |  | 优 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障设施建设单位满意 |  | 优良中低差 |  | 优 | 15 |  | 15 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95.19 |  |  |  |