项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 交通监测系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市公安局公安交通管理局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市公安局公安交通管理局本级 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王京 |  |  |  | 联系电话 |  | 68397774 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 4522.31 | 4522.31 | 4522.09 |  | 10 |  | 99.9% |  | 99.9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 4522.31 | 4522.31 | 4522.09 |  | — |  | 99.9% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | — | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 提高交通视频监控系统、交通流检测系统、违法监测系统三个系统应用效果，降低以上三个系统前端设备故障发生率，满足我局日常交通指挥调度、违法监测等对内和对外的业务需要。有效的改进现有科技系统服务质量，提高视频监控应用效果和准确的交通流量数据，为信息发布提供准确的信息。在现有系统基础上进一步优化系统应用效果，为指挥调度、应急处突、案件勘查、信息发布服务等交通管理工作提供有力支持。对已经建设完成的系统硬件进行巡检，维修，清洁，拆移和替换，对软件定期的升级和完善。 |  |  |  |  | 完成交通视频监控系统、交通流检测系统、违法监测系统三个系统应用效果的提高，降低以上三个系统前端设备故障发生率，满足我局日常交通指挥调度、违法监测等对内和对外的业务需要。有效的改进现有科技系统服务质量，提高视频监控应用效果和准确的交通流量数据，为信息发布提供准确的信息。在现有系统基础上进一步优化系统应用效果，为指挥调度、应急处突、案件勘查、信息发布服务等交通管理工作提供有力支持。对已经建设完成的系统硬件进行巡检，维修，清洁，拆移和替换，对软件定期的升级和完善。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 维护系统 |  | 3个 | 3个 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 设备响应时间 |  | ＜4小时 | 3小时 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 设备完好率 |  | ＞90% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成进度 |  | 高中低 | 高 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  | ≤4773.608028万元 | 4522.09万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 |  | 高中低 | 高 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用满意度 |  | ＞90% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.9 |  |  |  |