项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 交通管理综合信息系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市公安局公安交通管理局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市公安局公安交通管理局本级 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 胡胤雄 |  |  |  | 联系电话 |  | 68398472 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 491.11 | 458.56 | 458.4 |  | 10 |  | 99.97% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 491.11 | 458.56 | 458.4 |  | — |  | 99.97% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | — | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 系统每日常规巡检、定期综合巡检服务、性能问题优化、产品升级服务及在重大节假日、突发事件、恶劣天气和重大活动期间提供有效的系统保障。负责维护现有公安交通管理综合应用平台及外挂系统的应用软件，涉及执法系统、事故系统、安监系统、非现场系统、进京证系统、统计分析系统、通行证管理系统、数据交换系统、数据统计平台、动态岗位系统、占路施工系统、交通管制措施管理系统、设施申报系统等三十余个应用系统。 |  |  |  |  | 系统每日常规巡检、定期综合巡检服务、性能问题优化、产品升级服务及在重大节假日、突发事件、恶劣天气和重大活动期间提供有效的系统保障。负责维护现有公安交通管理综合应用平台及外挂系统的应用软件，涉及执法系统、事故系统、安监系统、非现场系统、进京证系统、统计分析系统、通行证管理系统、数据交换系统、数据统计平台、动态岗位系统、占路施工系统、交通管制措施管理系统、设施申报系统等三十余个应用系统。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 维护系统 |  | ≥30套 | ≥30套 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 设备数量 |  | 54台 | 54台 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 故障修复时间 |  | ＜24小时 | ＜24小时 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 维护系统及设备完好率 |  | ＞95% | ＞95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目预期完成进度 |  | 高中低 | 高 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  | 491.11万元 | 458.4万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 重点违法打击力度 |  | 高中低 | 高 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用对象满意度 |  | ＞90% | ＞90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |