项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 交通信号控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市公安局公安交通管理局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市公安局公安交通管理局本级 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 崔国庆 |  |  |  | 联系电话 |  | 68399951 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1711.90 | 1711.9 | 1711.88 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 1711.90 | 1711.9 | 1711.88 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | — | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本项目属于信息化运维费延续性项目。根据科技系统运维工作要求，提供交通信号控制系统中心软硬件运行维护和人员值守，以及室外显示屏上下端运行维护，确保系统安全稳定运行。同时，结合交通管理需求和交通流量变化特征，巡视调整我局直管区域内灯控路口信号配时，确保路口通行安全有序畅通。 |  |  |  |  | 2022年度，根据科技系统运维工作要求，结合全年交通管理需求和交通流量变化特征，完成交通信号灯配时工作、室外显示屏系统运维工作，确保各系统、设备的安全稳定运行。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 路面硬件维护数量600余套 |  | ≥600套 | 600套 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 系统安全稳定运行 |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2022年底前完成全年维护工作任务 |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目实际支出控制数2684.74575万元 |  | ≤1711.895万元 | 1711.878714万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升道路通行能力，缓解城市交通拥堵，保证路口通行安全有序畅通 |  | 100% | 100% | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满足使用需求，使用人员满意 |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |