项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 交通标志、隔离设施类设施维护项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市公安局公安交通管理局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市公安局公安交通管理局本级 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王喆 |  |  |  | 联系电话 |  | 13511021477 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2527.54 | 2527.54 | 2524.66 |  | 10 |  | 99.89% |  | 9.99 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 2527.54 | 2527.54 | 2524.66 |  | — |  | 99.89% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | — | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况. |
|  | 对各类交通标志、隔离设施、消能桶、防撞墙和隔离桩等交通设施巡视、抢修、保洁、油饰、更换等维护工作，保证已有设施灵敏有效、安全运行，发生意外损坏能够及时发现、修复，做到各类设施清晰醒目、整洁美观，发挥交通控制管理功能；安排日常巡视车组检查发现各类设施问题，并及时处置各类突发事件，遇大型活动、节日、勤务时进行专项设施备勤保障等工作。 |  |  |  |  | 完成各类交通设施巡视、抢修、保洁、油饰、更换等维护工作，保证已有安全运行，发生意外损坏能及时修复，发挥交通控制管理功能；安排日常巡视车组检查发现各类设施问题，并及时处置各类突发事件，遇大型活动、节日、勤务时进行专项设施备勤保障等工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 保洁油饰护栏 |  | ≥300公里 | 280公里 | 5 |  | 4.7 |  | 根据实际情况开展工作，与年初预算存在差异。 |  |
|  |  |  | 交通标志及附属设施 |  | ≥5850套 | 6020套 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 各类台班 |  | ≥8700个 | 8955个 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 符合国家标准 |  | 优良中低差 | 优 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 控制在预算数量内 |  | ≤2527.54万元 | 2524.656521万元 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 效益 指标 | 社会效益指标 | 交通标志齐全整洁有效，保证交通安全 |  | 优良中低差 | 优 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  | 优良中低差 | 优 | 15 |  | 15 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.69 |  |  |  |