项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 城市标线维护项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市公安局公安交通管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市公安局公安交通管理局本级 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王喆 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13511021477 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 3519.72 |  | 3199.41 | 3199.41 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 3519.72 |  | 3199.41 | 3199.41 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — |  | — | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — |  | — | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况. |
|  | 根据我局直管范围内道路标线设置年限及实际磨损程度复划各类标线；按照各交通支（大）队、社区交警等部门的需要施划、调整、清除各类交通标线类设施；维护各类勤务路线的交通标线类设施；解决各类申报单、舆情信访件中反应的交通标线类问题。 |  |  |  |  |  | 根据设置年限及磨损程度复划各类标线；按照各交通支（大）队、社区交警等需要施划、调整、清除各类交通标线；维护各类勤务路线的标线类设施；解决各类申报单、舆情信访件中反应的标线类问题。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 施划各类标线 |  | ≥1030000平方米 |  | 106.8万平方米 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 符合国家标准 |  | 优良中低差 |  | 优 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 年度预算控制数 |  | ≤3519.72万元 |  | 3199.408244万元 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 效益 指标 | 社会效益指标 | 标线齐全整洁有效，保障道路安全 |  | 优良中低差 |  | 优 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  | 优良中低差 |  | 优 | 15 |  | 15 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |