项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 财务系统升级改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市公安局公安交通管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市公安局公安交通管理局本级 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 荣奇 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 68398614 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 58.65 | 58.65 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 58.65 | 58.65 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — |  | — | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — |  | — | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目主要用于采购一套符合新会计制度改革要求，以会计核算为核心，具备账务处理、网上报销管理、数据集中查询、实施效率监控等功能的智能化财务管理系统。2022年计划完成系统初验工作。 |  |  |  |  |  | 截至2022年底，已完成新政府会计制度下的账务处理、财务报表、预算指标、网上报销、合同管理等系统建设工作，上线试运行期满，完成系统初验工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 政府会计信息系统模块 |  | 10个 |  | 9个 | 10 |  | 9 |  | 根据实际业务需求，调整系统模块 |  |
|  |  | 质量指标 | 系统整体运行完好率 |  | ≥95% |  | ≥95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 系统故障修复时间 |  | ≤48小时 |  | ≤48小时 | 10 |  | 9.5 |  | 偶尔出现系统故障修复时间超时的情况，已要求服务商加强系统工程师人力投入，系统分析故障原因，缩短系统故障响应时间 |  |
|  |  | 时效指标 | 按计划推进项目验收工作 |  | 按计划推进项目验收工作 |  | 2022年12月完成系统初验 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 续上页 | 续上页 | 成本指标 | 初验款 |  | 58.65万元 |  | 58.65万元 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 满足我局财务信息化管理需求 |  | 满足我局财务信息化管理需求 |  | 将预算管理、经费报销和合同管理嵌入政府会计信息系统，满足我局财务信息化管理需求 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 推进财务与内控信息化建设有机融合 |  | 推进财务与内控信息化建设有机融合 |  | 通过信息化手段使经费管理流程更加规范与透明，进一步推进我局内控信息化建设 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 基层预算单位财务人员与财务经办人满意度 |  | ≥90% |  | ≥90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.5 |  |  |  |