项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 自建信号灯五统一运行维护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市公安局公安交通管理局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市公安局公安交通管理局本级 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 崔国庆 |  |  |  | 联系电话 |  | 68399951 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1538.68 | 1538.68238 | 1538.68238 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 1538.68 | 1538.68238 | 1538.68238 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | — | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 对交管局2020年接收的东城、西城、朝阳、海淀等城10区自建2833处信号灯路口进行运行维护工作，保障路口信号灯故障及时修复，确保信号灯正常使用，以及完善路口信号灯，保证支队秩序乱点、事故黑点等治理有效。 |  |  |  |  | 完成了交管局2020年接收的东城、西城、朝阳、海淀等城10区自建2833处信号灯路口运行维护工作，保障路口信号灯故障及时修复，确保信号灯正常使用，以及完善路口信号灯，保证支队秩序乱点、事故黑点等治理有效。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完善及维修损毁信号灯路口数量 |  | 2833处 | 2833处 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 信号灯正常运行率、故障响应率、故障排除率 |  | 100% | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 保障路口信号灯故障及时修复，根据支队申报完善路口信号灯等工作 |  | 100% | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | ≤1538.68238万元 | 1538.68238万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障路口通行能力得到提高，事故黑点、秩序乱点明显减少 |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满足使用需求，使用人员满意 |  | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |