项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 标志类任务单申报 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市公安局公安交通管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市公安局公安交通管理局本级 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王喆 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13511021477 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1916.84 | 1906.84 |  | 1900.16 |  | 10 |  | 99.65% |  | 9.97 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 1916.84 | 1906.84 |  | 1900.16 |  | — |  | 99.65% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况. |
|  | 完成各支（大）队、社区交警等部门的设施申请、任务单、申报单、舆情信访件中涉及交通标志、隔离设施、消能桶、隔离墙、隔离桩等交通设施的增设、调整、撤除和其他油饰、保洁、固定等配套维护工作。 |  |  |  |  |  | 完成各支（大）队、社区交警等部门的设施申请、任务单、申报单、舆情信访件中涉及交通设施的增设、调整、撤除和其他油饰、保洁、固定等配套维护工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 完成各支（大）队、社区交警等部门的设施申请、任务单、申报单、舆情信访件 |  |  | ≥650件 | 710件 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 符合国家标准 |  |  | 优良中低差 | 优 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 控制在预算数内 |  |  | ≤1916.84万元 | 1900.156701万元 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 效益 指标 | 社会效益指标 | 解决各类设施申请、信访问题 |  |  | 优良中低差 | 优 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各支大队满意度 |  |  | 优良中低差 | 优 | 15 |  | 15 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.97 |  |  |  |