项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 互联网交通安全综合服务管理平台建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市公安局公安交通管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市公安局公安交通管理局本级 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张毅 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 68399975 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2.94 |  | 2.94 | 2.94 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 2.94 |  | 2.94 | 2.94 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — |  | — | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — |  | — | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况. |
|  | 为规范和加强交管业务网上服务平台建设，提升服务水平，公安部交管局在全国推广“互联网交通安全综合服务管理平台”建设（以下简称互联网平台）。“互联网平台”定位于业务受理（办理）平台，采取网页操作、手机应用程序、短信收发互动等多种形式，提供网上交管业务预约和受理、交通安全信息告知、通报、公告、公布、提示及警示教育等服务功能。此外，公安部交管局在全国推广的“农村道路交通安全管理信息系统”，也依托互联网平台软、硬件环境运行。 为此，北京市公安局公安交通管理局需要建设互联网交通安全综合服务管理平台，包括互联网交通安全综合管理平台建设、市级电子政务云平台租用、边界接入平台采购、综合应用平台扩容、机房扩容、监理等内容。 |  |  |  |  |  | 按照需求完成了互联网交通安全综合管理平台、交管12123APP、市级电子政务云平台租用、边界接入平台采购等建设内容。本次支出为监理费用，在本项目建设过程中，监理方完成了项目进度监管，定期召开监理会，梳理项目进度，相关材料的搜集与保管，组织完成项目终验，开展完成项目验收报备等工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 服务器数量 |  | 33台/套 |  | 33台/套 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 设备完好率 |  | 100% |  | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目预期完成进度 |  | ≤3年 |  | 3年 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 故障响应时间 |  | ≤2小时 |  | 2小时 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  | ≤2.94万元 |  | 2.94万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会群体满意度 |  | ≥90% |  | 90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  | ≥90% |  | 90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |