项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 警务实战训练基地项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市公安局公安交通管理局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市公安局公安交通管理局本级 |  |  |
| 项目负责人 |  | 马江涛 |  |  |  | 联系电话 |  | 68397756 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 28.68 |  | 0.00 |  | 10 | 0.00% | 0 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 28.68 |  | 0.00 |  | 10 | 0.00% | 0 |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 警务实战训练基地项目工保修期已满，追加资金用于支付施工合同质保金及设计费尾款。 |  |  |  |  | 2022年12月初追加资金到账，因施工单位年底开具发票困难，导致2023年1月初完成质保金支付。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：达到工程保修期时长 |  | 3年 | 3年 | 20 | 20 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：工程质量 |  | 合格 | 合格 | 20 | 20 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：质保金及尾款金额 |  | 28.683467 | 0万元 | 20 | 20 | 追加资金到账后未及时支出 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：为满足民警培训对建筑进行功能性改造效果 |  | 优 | 优 | 15 | 15 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：进驻民警使用满意度 |  | 优 | 优 | 15 | 15 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 90 |  |  |