项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 双扩大管理政策配套标志建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市公安局公安交通管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市公安局公安交通管理局本级 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王喆 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13511021477 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 238.74 |  | 177.86 | 177.86 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中： 当年财政拨款 |  | 238.74 |  | 177.86 | 177.86 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — |  | — | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — |  | — | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况. |
|  | 按照“双扩大”管理政策，在二环路、六环路、北京市界三个环形区域增设、调整各类禁令、提示标志。 |  |  |  |  |  | 按照“双扩大”管理政策，在二环路、六环路、北京市界三个环形区域增设、调整各类禁令、提示标志。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 增设调整各类标志 |  | ≥1063套 |  | 1088套 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 符合国家标准 |  | 优良中低差 |  | 优 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 控制在预算数额内 |  | ≤238.735348万元 |  | 177.855156万元 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 效益 指标 | 社会效益指标 | 确保双扩大政策落实 |  | 优良中低差 |  | 优 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 交通参与者认知度 |  | 优良中低差 |  | 优 | 15 |  | 15 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |