项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 光缆专线租金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市公安局公安交通管理局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市公安局公安交通管理局本级 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 赵希 |  |  |  | 联系电话 | 68399960 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 8233.87 | 9350.0081 | 8225.774319 | 10 |  | 88.06% |  | 8.8 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 8233.87 | 9350.0081 | 8225.774319 | — |  | 88.06 |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — | — | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | — | — | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 为落实科技强警战略目标，提升首都交通管理科技化水平，有效治理交通拥堵，为交通民警执法设备、电视监控、交通信号控制、通信网络、交通诱导屏、旅行时间等智能交通科技系统的通信需求，租用通信光纤、带宽、无线卡等链路，等科技设备租用通信线路总计8000余条，满足路面设备通信传输需求。 |  |  |  |  | 全力做好公安网、感知网8245条通信线路维护工作，保障我局电视监控、交通信号灯控制、非现场执法等业务正常运行。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 保障在用光缆正常使用 |  | ≥8000条 | 8245条 | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 光缆完好率 |  | ≥99% | 99% | 20 | 19 |  | 需进一步加快修复流程 |  |
|  |  | 成本指标 | 控制成本支出 |  | ≤8233.874319万元 | 8225.774319万元 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 满足路面设备通信传输需求 |  | ≥90% | 99% | 20 | 20 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通信链路使用部门对设备提供的业务支撑满意度 |  | ≥90% | 99% | 20 | 20 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  | 97.8 |  |