项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 京朝分所驻地天然气接入工程和设备项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市公安局公安交通管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市公安局公安交通管理局车辆管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王志远 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 68397853 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 63.49 |  | 19.41 |  | 10 |  | 30.58% |  | 3.06 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0.00 | 63.49 |  | 19.41 |  | — |  | 30.58% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 解决京朝分所驻地停止使用液化石油气后的食堂用气问题，达到相关行业标准。 |  |  |  |  |  | 解决京朝分所驻地停止使用液化石油气后的食堂用气问题，达到相关行业标准。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 锅炉房燃气管道45米，厨房燃气管道30米 |  |  | 75米 | 75米 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 符合建筑工程国家行业规范等相关标准 |  |  | 优良中差 | 优 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 锅炉设备间40平米，厨房操作间34平米 |  |  | 74米 | 74米 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 合同签订后3个月内完工 |  |  | 3个月 | 3个月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益 指标 | 生态效益 指标 | 符合驻地生态环境标准 |  |  | 优良中差 | 优 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 提高民警、文辅人员满意度，规避和社会机构之间的往来风险 |  |  | 90% | 91% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 成本 指标 | 经济成本指标 | 招标控制价预算数 |  |  | 66.828139万元 | 64.705666万元 | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93.06 |  |  |  |