项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 122升级改造建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市公安局公安交通管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市公安局公安交通管理局本级 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 范荫鹏 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 88313991 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 600.00 |  | 867.38812 | 867.38812 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 600.00 |  | 867.38812 | 867.38812 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — |  | — | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — |  | — | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况. |
|  | 按照市局党委关于“两台合一”工作指示，依托《122接处警系统升级改造项目》，通过采购语音交换设备、开发接处警系统，实现110、122两个报警台语音接入统一、接处警系统统一。 |  |  |  |  |  | 按照市局党委关于“两台合一”工作指示，依托《122接处警系统升级改造项目》，通过采购语音交换设备、开发接处警系统，实现110、122两个报警台语音接入统一、接处警系统统一。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 语音交换机 |  | 2套 |  | 2套 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 接处警软件系统 |  | 1套 |  | 1套 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 语音通信服务器 |  | 28台 |  | 28台 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 接处警需求 |  | 高中低 |  | 高 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 开展招标采购后续工作 |  | 高中低 |  | 高 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  | 600万元 |  | 867.38812万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 满足群众各方面交通诉求 |  | 优良中低差 |  | 优 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  | ≥90% |  | ≥90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |