项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 1700处智能交通综合信号控制系统项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市公安局公安交通管理局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市公安局公安交通管理局本级 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李鹏 |  |  |  | 联系电话 |  | 68398338 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 10451.36 | 10963.55 | 10895.09 |  | 10 |  | 99.38% |  | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 10451.36 | 10963.55 | 10895.09 |  | - |  | 99.38% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | — | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况. |
|  | 根据交通信号控制系统整体规划建设方案，对全市已建成道路缺失信号灯的1148处路口新建智能交通信号系统，同时配套建设综合视频检测设备。远郊地区新建235套闪光警告信号灯。项目紧跟智能交通管理技术发展潮流，全面实现信号灯联网和智能控制，有效提升道路通行能力和安全性。运用云计算、大数据等技术，搭建北京市智能交通综合信号控制系统上端云计算大数据平台。建设综合通讯网络。 |  |  |  |  | 根据交通信号控制系统整体规划建设方案，对全市已建成道路缺失信号灯的1148处路口新建智能交通信号系统，同时配套建设综合视频检测设备。远郊地区新建235套闪光警告信号灯。项目紧跟智能交通管理技术发展潮流，全面实现信号灯联网和智能控制，有效提升道路通行能力和安全性。运用云计算、大数据等技术，搭建北京市智能交通综合信号控制系统上端云计算大数据平台。建设综合通讯网络。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 项目建设点位达到1148处 |  | 1148处 | 1148处 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 系统安全稳定运行、故障响应率、故障排除率 |  | 100% | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2022年底前完成全部建设任务，系统投入使用 |  | 100% | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | ≤10451.358161万元 | 10451.358161万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 系统投入使用后逐步提升应用效果，提高交通管理水平和服务水平。 |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满足使用要求，使用人员满意 |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.9 |  |  |  |