项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 货车综合监测系统建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市公安局公安交通管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市公安局公安交通管理局本级 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘宇 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 68399959 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | — |  | 687.43 | 687.43 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | — |  | 687.43 | 687.43 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — |  | — | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — |  | — | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况. |
|  | 完成对货车主要通道的设备建设，实现对货车闯禁行违法的有效管控。2022年开展项目验收工作。 |  |  |  |  |  | 已完成项目验收工作，并支付项目验收款。为全力维护首都道路交通安全，实现对货车闯禁行违法的有效管控提供技术支撑。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 设备故障率 |  | ≤10% |  | 10% | 18 |  | 18 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  | ≤687.429112万元 |  | 687.429112万元 | 18 |  | 18 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 设备数 |  | 256套 |  | 256套 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 设备验收合格率 |  | 100% |  | 100% | 18 |  | 18 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 设备使用率 |  | ≥90% |  | 90% | 16 |  | 16 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  | ≥95% |  | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |