项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 二环路内核心区域智慧电子警察项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市公安局公安交通管理局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市公安局公安交通管理局本级 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 段皓仁 |  |  |  | 联系电话 |  | 68399932 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1421.17 | 6007.17 | 1421.17 |  | 10 |  | 23.66% |  | 2.37 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 1421.17 | 6007.17 | 1421.17 |  | — |  | 23.66% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | — | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况. |
|  | 项目计划通过科技手段在对本市二环路内对路口、路段交通违法行为进行有效监测和管控，形成严密高效的执法体系，为强化交通非现场执法、维护交通安全、削减缓解交通拥堵发挥积极作用。同时，通过搭建高速有线通讯网络，在交管局上端云计算中心实现前端设备交通大数据信息的有效汇聚及综合应用，为视频监控、流量分析、卡口管控等多种应用提供有效数据支撑。为确保二环内核心区的防控需求，在二环路周边及二环路内核心区域安装闯红灯监控设备685套，单行线违法监控设备379套，视频监控18套，行人闯红灯显示屏4套；局内机房配套安装SDI视频矩阵1套，联网共享设备7套，3套UPS、27套空调设备。2022年计划完成项目的初验工作。 |  |  |  |  | 已完成二环路周边及二环路内核心区域闯红灯监控设备685套，单行线违法监控设备379套，视频监控18套，行人闯红灯显示屏4套；局内机房配套SDI视频矩阵1套，联网共享设备7套，3套UPS、27套空调设备，全量完成2022年目标。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 前端设备数量 |  | 1082套 | 1082套 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 联网共享平台数量 |  | 7套 | 7套 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | SDI矩阵数量 |  | 1套 | 1套 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 行人闯红灯显示屏数量 |  | 4套 | 0套 | 10 |  | 0 |  | 按照市主要领导指示，取消显示屏安装，同步进行设备核减。 |  |
|  |  | 质量指标 | 系统验收合格率 |  | ≥100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 系统故障率 |  | ≤10% | 10% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 预期完成进度 |  | 高中低 | 高 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  | ≤6421.169743万元 | 1421.17 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 系统利用情况 |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 82.37 |  |  |  |