项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

| 项目名称 |  | 交通管理服务网站运维费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市公安局公安交通管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市公安局公安交通管理局本级 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 朱海涛 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 68398257 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 274.00 | 274.00 |  | 265.4382 |  | 10 |  | 96.88% |  | 9.69 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 274.00 | 274.00 |  | 265.4382 |  | — |  | 96.88% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 按照全市政府网站运维要求，确保网站整体运行安全、平稳、高效；应对突发事件响应及时、处置妥当；确保网站各服务系统全天候为市民群众提供高质量线上服务，不断提升网站服务能力。 |  |  |  |  |  | 较好完成网站运维目标. |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 年度网页页面设计维护 |  |  | 1000个 | 1200个 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 年度应用系统维护（含专题建设、在线访谈、交管问答、办事地点电子地图等服务） |  |  | 50次 | 70次 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 优化网站易读性，提升专题建设质量及相关系统的服务能力。 |  |  | 及时优化 | 及时优化 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 系统正常运维率（日常巡检、检测及重要日期安全保障等服务） |  |  | 及时保质完成巡检任务 | 及时保质完成任务 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 系统故障率 |  |  | <3% | <1% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 故障修复时间 |  |  | <24小时 | <12小时 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 故障响应率 |  |  | 100% | 100% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 274万元 | 265.4382万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 交通管理服务社会影响力（为广大市民群众提供优质线上服务） |  |  | 稳步提升 | 稳步提升 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 使用对象满意度（通过电话或电子邮件询问以及在线调查对网站是使用中的满意度） |  |  | >90% | >96% | 15 |  | 15 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.69 |  |  |  |