项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 和平里驻地改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市公安局公安交通管理局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市公安局公安交通管理局本级 |  |  |
| 项目负责人 |  | 马江涛 |  |  |  | 联系电话 |  | 68397756 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 642.67 | 642.67 |  | 642.66 |  | 10 | 99.99% | 9.99 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 642.67 | 642.67 |  | 642.66 |  | 10 | 99.99% | 9.99 |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 我局拟安排秩序处、事故处、高速路支队、涉车专业队、为民服务中心等单位进驻和平里办公区，为满足办公及备勤需求，需对和平里办公楼进行功能性改造。同时，拟安排北苑驻地的警官乐团、通达公司进驻马家堡驻地（西院），为满足进驻单位业务需求，需对其进行功能性改造。 |  |  |  |  | 和平里办公区及马家堡驻地（西院）的改造工程均已完工并验收合格，已完成结算审计。同时，使用单位已陆续进驻。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：改造建筑面积 |  | 18500平米 | 18500平米 | 20 | 20 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：工程竣工验收情况 |  | 合格 | 合格 | 20 | 20 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目建设周期 |  | 150 | 150 | 14 | 14 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：驻地改造项目各工程费用 |  | 642.666123万元 | 642.659682万元 | 20 | 20 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：为满足民警执法办公对建筑进行功能性改造 |  | 优 | 优 | 8 | 8 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：进驻民警使用满意度 |  | 优 | 优 | 8 | 8 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 99.99 |  |  |