项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 云租用服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市公安局公安交通管理局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市公安局公安交通管理局本级 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张毅 |  |  |  | 联系电话 |  | 68399975 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 205.64 | 205.64 | 201.786267 |  | 10 |  | 98% |  | 9.8 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 205.64 | 205.64 | 201.786267 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | — | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为我局互联网交通安全综合服务管理平台及12123APP、进京证系统、随手拍、电动自行车登记、电子票据、远程事故处理、平安扣等重要互联网应用系统提供了稳定的云环境服务，政务云计算、存储、安全和网络服务。 |  |  |  |  | 为我局互联网交通安全综合服务管理平台及12123APP、进京证系统、随手拍、电动自行车登记、电子票据、远程事故处理、平安扣等重要互联网应用系统提供了稳定的云环境服务，政务云计算、存储、安全和网络服务。提升了我局互联网政务服务系统基础资源的集约化建设，实现了云资源精细化管理。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出 指标 | 数量 指标 | 系统数量 |  | 12套 | 12套 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量 指标 | 系统可用性 |  | ＞99% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效 指标 | 项目预期完成进度 |  | 优良中低差 | 优 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 故障响应时间 |  | ≤4小时 | 4小时 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  | ≤205.64万元 | 201.786267万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 为交管业务系统提供安全的系统运行环境，有效节约建设成本，有效提升集约化水平 |  | 优良中低差 | 优 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 |  | ＞95% | 95% | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.8 |  |  |  |