项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 交通管理通信系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市公安局公安交通管理局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市公安局公安交通管理局本级 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘荣峰 |  |  |  | 联系电话 |  | 68399976 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1048.45 | 990.56 | 990.55 |  | 10 |  | 99.99% |  | 9.99 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 1048.45 | 990.56 | 990.55 |  | — |  | 99.99% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | — | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目期目标（2022年）：（跨年度项目应填报项目期目标） 年度目标：开展122接处警、网络、网络安全、计算机及打印机等设备、机房、综合布线等各项交通管理通信系统约1万件套软、硬件维护，为交管局开展日常办公、路面执法、特勤警卫等各项交通管理工作提供基础技术支撑。 |  |  |  |  | 完成“一机两用”V9200版本升级、4个等保三级、1个等保二级系统的测评工作；完成计算及维修3005台，打印机维修1252台；完成综合布线信息点累计10836个；完成全局机房设备巡检值守及维修更换工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 122接处警、网络安全、机房设备1万余套 |  | ≥10000套 | 16093 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 设备运行正常，满足使用需求 |  | ≥99% | 100% | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 设备故障后恢复正常时间小于4小时 |  | ≤4小时 | 1 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 控制成本支出 |  | ≤1048.45万元 | 990.553668 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 基础设备为视频等科技系统提供支持，提升道路交通通行能力 |  | 优良中低差 | 优 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通行系统为交通科技系统提供支撑服务，方便群众出行服务 |  | 优良中低差 | 优 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |