项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 道路交通信号灯专用设备采购项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市公安局公安交通管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市公安局公安交通管理局本级 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 沈晖 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 68399961 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 3937.60 | 7761.60 |  | 3761.60 |  | 10 |  | 48.46% |  | 4.84 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 3937.60 | 7761.60 |  | 3761.60 |  | — |  | 48.46% |  | 4.84 |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况. |
|  | 为全面提升道路交通信号系统智能化控制水平，我局拟按照“由里到外、分批分次”的原则，全面提升交通信号控制系统智能化。每批次开展450处设备老旧、功能单一的交通信号灯控路口更新建设。 |  |  |  |  |  | 为全面提升道路交通信号系统智能化控制水平，按照“由里到外、分批分次”的原则，完成450处设备老旧、功能单一的交通信号灯控路口更新建设。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 更新建设450处路口 |  |  | 450处 | 450处 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 系统安全稳定运行、故障响应率、故障排除率 |  |  | 100% | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2022年底前完成工程建设 |  |  | 100% | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤3937.6万元 | 3761.6万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 系统投入使用后逐步提升应用效果，提高交通管理水平和服务水平。 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满足使用需求，使用人员满意 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94.84 |  |  |  |