项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 北京交管指挥中心升级改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市公安局公安交通管理局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市公安局公安交通管理局本级 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 高寒 |  |  |  | 联系电话 |  | 68399979 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2400.00 | 1915.4624 | 1915.4624 |  | 10 | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 2400.00 | 1915.4624 | 1915.4624 |  | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — | — |  | — | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | — | — |  | — | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情完成情况. |
|  | 项目期目标（2021年-2023年）完成北京市公安局交通管理局指挥中心升级改造，结合首都政治中心区防控，智慧城市与智慧交通建设，打造“全面感知、高效协同、多维融合、快速响应”的交通指挥中心。 通过基础环境改造、融合通信、岗位勤务管理系统等的建设，提升北京交管指挥体系的通信能力、情报汇聚分析能力、指令高效精准下达、准确反馈信息能力。 |  |  |  |  | 项目期目标（2021年-2023年）完成北京市公安局交通管理局指挥中心升级改造，结合首都政治中心区防控，智慧城市与智慧交通建设，打造“全面感知、高效协同、多维融合、快速响应”的交通指挥中心。 通过基础环境改造、融合通信、岗位勤务管理系统等的建设，提升北京交管指挥体系的通信能力、情报汇聚分析能力、指令高效精准下达、准确反馈信息能力。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 大屏显示及控制系统、坐席管理系统、融合通信等 |  | 15个 | 15个 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 系统平均无故障时间、系统验收合格率、系统整体运行完好率等 |  | 高中低 | 高 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 需求方案设计时间、招标采购时间等 |  | 好坏 | 好 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 应用系统采购及开发资金、硬件采购资金等 |  | ≤2400万元 | 1915.4624万元 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进各部门数据应用、设备利旧等 |  | 优良中低差 | 优 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 加强视频警务科技支撑建设，显著提升路面事件发现处置能力、加强警力警情可视化科技支撑建设，显著提升勤务精细化管理能力等 |  | 高中低 | 高 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 节能指标、配套基础装修材料等 |  | 高中低 | 高 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 道路应急处置相应能力、重大事件信息化响应能力等 |  | 高中低 | 高 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用对象总体满意度 |  | ≥96% | 100% | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |