项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 非现场执法综合监测设备建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市公安局公安交通管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市公安局公安交通管理局本级 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 段皓仁 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 68399932 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 698.90 |  | 698.90 | 20.64 |  | 10 |  | 3% |  | 0.3 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 698.90 |  | 698.90 | 20.64 |  | — |  | 3% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — |  | — | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — |  | — | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况. |
|  | 为贯彻落实2018年2月1日陈吉宁市长在市交通综合治理领导小组第一次会议上“继续增设交通执法电子探头，加大执法处罚力度，进一步规范交通秩序，缓解道路出入口拥堵”的指示精神，结合我局新一代智慧交通管理科技发展规划，我们同步制定了全市加强非现场执法设备建设意见。按照分区域、分步骤的原则，计划分10年开展建设工作。结合交管工作需求和设备运行状况，补点建设70套卡口监测设备，提高重点车辆捕获效率及非现场执法设备的覆盖密度。结合交管工作需求和设备运行状况，补点建设70套卡口监测设备，提高重点车辆捕获效率及非现场执法设备的覆盖密度。根据标准化定额评审和资金拨付进度，开展第一、二期项目立项和公开招投标、合同签订等工作。 |  |  |  |  |  | 全量完成2022年目标，完成一期项目182套设备更新改造、160 套设备新建；二期项目完成立项、设计遴选，并完成初步设计工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 新建设备采购数量 |  | 0套 |  | 0 | 9 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 改造设备采购数量 |  | 70套 |  | 70 | 9 |  | 9 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 设备完好率 |  | 100% |  | 100% | 9 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 违法捕获率 |  | ≥90% |  | 90% | 9 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 号牌识别率 |  | ≥90% |  | 90% | 9 |  | 9 |  |  |  |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 故障修复时间 |  | ≤24小时 |  | 24小时 | 9 |  | 9 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  | ≤698.89504万元 |  | 20.64万元 | 9 |  | 9 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 违法打击效果 |  | ≥1585案件数 |  | 1585案件数 | 9 |  | 9 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 改善交通出行环境 |  | 优良中低差 |  | 优 | 9 |  | 9 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位满意度 |  | 好坏 |  | 好 | 9 |  | 9 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90.7 |  |  |  |