项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 交通设施电费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市公安局公安交通管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 北京市公安局公安交通管理局本级 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 崔国庆 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 68399951 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1251.00 | 1872.00 |  | 1819.339076 |  |  | 10 |  |  | 97.19% |  | 9.72 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 1251.00 | 1872.00 |  | 1819.339076 |  |  | — |  |  | 97.19 |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — |  | — |  |  | — |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | — |  | — |  |  | — |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 确保信号灯及科技设施用电正常 |  |  |  |  |  | 按计划保证了信号灯、电视监控、非现场执法设备、户外显示屏安全平稳运行，保障道路交通秩序的安全有序畅通，维护首都的安全稳定，实现运行经费使用社会服务效益最大化的目标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 局管辖信号灯5684处及其它科技设施 |  | 5684处 |  | 5684处 |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 保障信号灯正常运行率 |  | ≥95% |  | ≥95% |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2022年底前完成路口信号灯及科技设施电费支付工作 |  | 100% |  | 100% |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 实际支出控制数1251万元 |  | ≤1251万元 | 1819.339076万元 |  | 10 |  |  | 8 |  |  | 2021年我局1700处（实际点位1148处）信号灯建设完成并投入使用，另外信号灯“五统一”移交接养陆续进行的信号灯电源过户，以及监控设施的升级、改造，致使我局信号设施用电量不断增加，导致电费相应上涨。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障路口通行能力及智能交通科技设施运行稳定 |  | 100% | 100% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满足使用需求，使用人员满意 |  | ≥90% | ≥90% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 97.72 |  |  |  |  |