| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 首钢技师学院视频监控存储设备升级改造其他存储设备采购项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 保卫部 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首钢技师学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 郭振 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15810082311 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 205.91 |  | 205.91 | 199.36 |  | 10 | 96.81% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 205.91 |  | 205.91 | 199.36 |  | — | 96.81% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 通过本项目建设，使原安防系统录像存储时间由30天提高到90天。以满足我校作为防范恐怖袭击重点目标单位对存储时间的要求。新增视频监控存储设备需无缝接入现有综合管理平台，实现统一管理平台的录像下载，查询等，同时保证原有功能正常运行，确保所有存储节点正常运行，防止图像丢失，同时随着视频存储时间增加，为各类事件提供更有利的视频依据，提升校园安全管理水平，给广大师生提供有效的安全保障。 |  |  |  |  |  | 100%完成 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：新增设备数量 |  | 存储运维设备1台、存储管理设备2台、存储节点9台 |  | 存储运维设备1台、存储管理设备2台、存储节点9台 | 10 |  | 10 | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：一次验收合格率 |  | 100% |  | 100%合格 | 10 |  | 10 | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：设备质量 |  | 达到国家标准、北京市地方标准及相关行业合格标准 |  | 达到国家标准、北京市地方标准及相关行业合格标准 | 10 |  | 10 | 无 |  |
|  |  | 进度指标 | 指标1：方案制定和前期准备时间 |  | 2021年12月10日 |  | 按时完成 | 5 |  | 5 | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：招标采购时间 |  | 2021年12月20日 |  | 2022年01月21日 | 5 |  | 3.5 | 无 |  |
|  |  |  | 指标3：采购物品到位时间 |  | 2021年12月30日 |  | 2022年03月1日 | 5 |  | 3.5 | 无 |  |
|  |  |  | 指标4：验收时间 |  | 2021年12月30日 |  | 2022年03月21日 | 5 |  | 3.5 | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  | 预算205.91万元范围内 |  | 项目招标价格199.36万元 | 10 |  | 10 | 无 |  |
|  | 效益指标 | 效益 指标 | 指标1：提供社会服务收益 |  | 存储设备本身不直接产生经济效益。 |  | 存储设备本身不直接产生经济效益。 | 10 |  | 10 | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：节约维护成本 |  | 可节省维护人员数量1~2人/年。 |  | 可节省维护人员数量1~2人/年。 | 10 |  | 10 | 无 |  |
|  |  |  | 指标3：履职基础、公共服务能力 |  | 得到提升 |  | 提升200% | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：使用人员满意度 |  | ≥95% |  | 98% | 5 |  | 5 | 无 |  |
|  |  |  | 指标2管理人员满意度 |  | ≥95% |  | 98% | 5 |  | 5 | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95.5 | 无 |  |