北京市气象局

2022年信息系统运维类项目

绩 效 评 价 报 告

2023年5月

目 录

摘  要	I

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	3

二、绩效评价工作开展情况	5

（一）绩效评价目的、对象及范围	6

（二）绩效评价原则、方法及指标体系	6

（三）绩效评价工作过程	7

三、综合评价情况及评价结论	8

四、绩效评价指标分析	9

（一）项目决策情况	9

（二）项目过程情况	12

（三）项目产出情况	14

（四）项目效益情况	16

五、存在的问题及原因分析	17

（一）绩效指标设置不够规范科学	17

（二）管理制度不够健全，过程管理不够规范	17

六、有关建议	18

（一）加强预算绩效管理理念，科学规范设置绩效指标	18

（二）完善内部管理制度，加强项目过程管控	18

- 摘  要

北京市气象信息系统作为气象业务发展的基础支撑，通过十二五期间气象信息系统等建设项目，能力得到显著加强。因信息系统、设备等的质保期陆续到期，需要通过购买服务的方式，对相应系统、设备等进行运行维护、保养，以保证气象信息业务正常稳定运行。信息系统运维为经常性专项业务，由北京市气象局（以下简称“市气象局”）所属单位北京市气象数据中心（以下简称“数据中心”）具体负责实施。

根据《北京市财政局关于2023年推进全面实施预算绩效管理工作的预通知》文件要求，市气象局选择2022年信息系统运维类项目（以下简称“项目”）开展普通程序绩效评价工作。从决策、过程、产出、效益四个方面对项目进行了评价，经专家评价，项目综合评价得分为90.45分，评价等级为“优”。

2022年，通过项目的实施，有效保障了市气象局网络系统、存储系统、服务器系统、气象综合显示系统、视频系统、机房环境系统等的正常运行；为市气象局、北京市政府决策版系统（政府决策用户端显示）、气象北京微站、IUM网站、数据接口服务系统等气象服务系统提供了安全的运行环境，提升了气象服务能力，也为冬奥会、党的二十大等重大活动举办提供了高质量的气象服务保障。但项目还存在绩效目标及指标设置不够科学规范，管理制度不够健全，过程管理不够精细。

为有效解决上述问题，评价工作组提出如下建议：一是进一步加强预算绩效管理理念，规范、全面、合理地设置项目绩效目标及指标；二是进一步完善项目管理、考核制度，加强项目实施质量管控。

2022年信息系统运维类项目绩效评价报告

- 一、基本情况

- （一）项目概况

- 1.项目背景

在北京市政府大力推动气象现代化建设的大背景下，近几年市气象局在综合气象观测、信息网络设施和业务软件系统等气象业务都有较大发展。气象监测、预报、预测和预警能力稳步提升，气象服务在防灾减灾、城市安全运行和大型活动保障等方面的效益日益彰显，气象在促进首都经济社会发展和保障人民福祉安康方面发挥了重要作用。

气象业务的发展离不开信息业务的支撑。服务器和存储设备、网络交换机和安全设备等为市气象局的气象观测数据和预报产品的收集、存储和服务提供基础硬件支持；气象网络安全保障市气象局的数据安全和信息安全；视频业务支撑日常会商、应急指挥调度、重大活动保障等视频会商工作；应用系统平台为业务人员提供系统抓手。

北京市气象信息系统作为气象业务发展的基础支撑，通过十二五时期的气象信息系统等项目建设，能力得到显著加强。目前各项目及系统设备的质保期陆续到期，随之而来需要购买相应系统的维保及服务，从而保证气象信息业务的正常运行。为了确保网络、机房环境、服务器等基础设施和视频业务的运行稳定，为预报、服务、人影等各项气象业务提供充分的信息技术保障，设立了信息系统运维类项目，由数据中心具体负责实施。信息系统运维为经常性专项业务，市气象局2022年继续申请实施信息系统运维类项目。

- 2.项目主要内容及实施情况

项目为延续项目，工作内容主要包括硬件设备和产品软件系统运维服务、气象网络安全技术服务、北京市级政务云资源租赁服务、视频业务系统运维服务、机房系统运维服务、北京气象综合显示系统运维服务等。

2022年该项目顺利完成了30台行间空调、18台环境空调、3组冷水机组、3组冷冻水泵、184台服务器、20台存储设备、72台网络设备、2个虚拟化平台、3个三级等保业务系统、2个机房大型UPS、5台机房大型专用空调等设备的运维工作和北京气象综合显示系统的升级与优化。

- 3.项目资金投入及使用情况

2022年项目预算750.44万元，全部为一般公共预算财政拨款。项目资金足额及时到位。2022年度项目资金实际支出750.44万元，资金执行率为100.00%。项目资金投入及使用情况详见表1。

表1:2022年信息系统运维类项目预算及支出情况

单位：万元

| 项目名称 | 预算金额 | 支出金额 |
| --- | --- | --- |
| 一.硬件设备和产品软件系统运维服务 | 247．00 | 247．00 |
| 1、IT设备相关软硬件系统维保 | 147.12 | 147.12 |
| 2、网络相关设备软硬件系统维保 | 65.68 | 65.68 |
| 3、驻场及技术服务 | 34.20 | 34.20 |
| 二.气象网络安全技术服务 | 119.00 | 119.00 |
| 1、气象网络安全技术服务 | 119.00 | 119.00 |
| 三.北京市级政务云资源租赁服务 | 128.15 | 128.15 |
| 1、北京市级政务云资源租赁服务-基础资源 | 74.92 | 56.23 |
| 2、北京市级政务云资源租赁服务-安全服务 | 53.23 | 39.92 |
| 四.视频业务系统运维服务 | 92.41 | 92.41 |
| 1、视频业务系统运维服务 | 92.41 | 92.41 |
| 五.机房系统运维服务 | 142.43 | 142.43 |
| 1、机房环境设备运维服务 | 104.19 | 104.19 |
| 2、人员值班值守 | 38.24 | 38.24 |
| 六.北京气象综合显示系统运维服务 | 21.45 | 53.45 |
| 1、北京气象综合显示系统运维服务 | 21.45 | 53.45 |
| 明细合计 | 750.44 | 750.44 |

- （二）项目绩效目标

- 1.项目绩效总目标

通过本项目的实施，提升北京市气象局网络系统、高性能计算机系统、存储系统、服务器系统、气象综合显示系统、视频系统、机房环境系统等方面气象信息化运维能力，强化信息安全管理，加强应急值守能力，提升视频会商稳定性，提供安全可靠的机房环境，为气象业务现代化建设提供快速、稳定、安全、专业的信息化支撑，进而进一步提升气象预报服务水平。

- 2.项目绩效阶段性目标

数据中心结合年度目标，细化设置了项目的产出指标、效益指标、满意度指标，详情如表2所示。

表2:2022年信息系统运维类项目绩效目标表

| 年度目标 | 通过本项目的实施，提升北京市气象局网络系统、高性能计算机系统、存储系统、服务器系统、气象综合显示系统、视频系统、机房环境系统等方面气象信息化运维能力，强化信息安全管理，加强应急值守能力，提升视频会商稳定性，提供安全可靠的机房环境，为气象业务现代化建设提供快速、稳定、安全、专业的信息化支撑，进而进一步提升气象预报服务水平。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| 产出指标 | 质量指标 | 硬件设备和产品软件系统运维服务维护完成率 | 100% |
|  |  | 视频会议系统设备故障解决时间 | 小于等于2小时 |
|  |  | 机房环境设备现场巡检服务（汛期） | 56小时 |
|  |  | 机房环境系统的运维故障排除及时率 | 大于95% |
|  |  | 业务值班人员对气象数据及产品的传输监控、对业务系统软硬件的监控 | 对数据传输进行严格监控 |
|  |  | 聘用机房值班和常规业务值班人员，进行数据传输及业务平台软硬件系统进行7*24值班值守。 | 值班人员按规定时间值班值守，有问题做到及时响应 |
| 续上页 | 续上页 | 完成硬件设备和产品软件系统运维服务、气象网络安全技术服务、视频业务系统运维、机房环境系统的运维，完成气象北京微信平台、北京气象政府决策版系统等对外服务业务系统在北京市级政务云平台的部署，并保障系统稳定安全运行。 | 高质量完成各系统运维服务 |
|  |  | 完成对北京气象局北京气象综合显示系统（含移动APP）的维护及版本升级、功能添加与优化，数据管理。 | 完成LDAD升级及优化 |
|  | 数量指标 | 气象网络安全责任事故 | 无事故 |
|  |  | 环境空调 | 大于等于18 |
|  |  | 冷水机组 | 大于等于3 |
|  |  | 冷冻水泵 | 大于等于3 |
|  |  | 视频系统记录表 | 365份 |
|  |  | 视频系统运维报告 | 4份 |
|  |  | 视频系统运维总结报告 | 1份 |
|  |  | 机房环境设备巡检记录表 | 1份 |
|  |  | 机房环境设备运行维护年度总结报告 | 1份 |
|  |  | 服务器 | 大于等于156 |
|  |  | 存储设备 | 大于等于19 |
|  |  | 网络设备 | 大于等于72 |
|  |  | 虚拟化平台 | 大于等于2 |
|  |  | 三级等保业务系统 | 大于等于3 |
|  |  | 机房大型UPS维保 | 大于等于2 |
|  |  | 机房大型专用空调维保 | 大于等于5 |
| 效益指标 | 社会效益 | 为气象业务现代化建设提供快速、稳定、安全、专业信息化支撑，进而进一步提升气象预报服务水平 | 为气象业务提供信息化支撑 |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度 | 使用单位满意度 | 大于等于98% |

- 二、绩效评价工作开展情况

- （一）绩效评价目的、对象及范围

为深入贯彻落实北京市财政局《关于印发进一步深化项目支出绩效预算管理改革的意见》的通知（京财预〔2017〕2944号）等文件要求，根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）（以下简称“京财绩效2146号文”）文件精神，聚焦数据中心2022年信息系统运维项目资金，围绕决策、过程、产出及效益情况开展评价，总结经验，发现问题，剖析原因，提出改进建议，为相关部门科学决策、规范管理提供参考，提高财政资金配置效率和使用效益。

- （二）绩效评价原则、方法及指标体系

- 1.评价原则和方法

本次评价本着问题导向、系统评价、科学客观、讲求绩效的原则，采用全面评价和重点评价相结合、定性分析与定量分析相结合的方式，运用案卷研究、专家咨询、座谈访谈等方法，对项目决策、过程、产出、效益四方面进行综合评价。

- 2.评价指标体系

根据京财绩效2146号文相关精神，结合项目特点，在与专家组、项目单位充分协商的基础上，评价工作组细化了该项目的绩效评价指标体系，详见附件1。评价指标体系总分值为100分，其中项目决策10分，项目过程20分，项目产出40分，项目效益30分。绩效评价综合绩效级别分为4个等级：

综合得分在90（含）-100分为优；

综合得分在80（含）-90分为良；

综合得分在60（含）-80分为中；

综合得分在60分以下为较差。

- （三）绩效评价工作过程

- 1.准备阶段

2022年4月为准备阶段：评价机构组建了评价工作组；在与主管部门、项目单位充分沟通的基础上进行了项目资料收集、整理和分析工作；完成专家遴选、培训等相关工作，组建绩效评价专家组，包括2名业务专家、1名绩效管理专家、1名财政财务专家；根据项目情况及资料分析情况，评价工作组与专家组共同编制项目评价工作方案。

- 2.实施阶段

2022年5月中上旬为实施阶段：评价工作组于5月12日到项目单位开展现场调研，查看项目实施相关资料、会计凭证等，辅导项目单位补充完善项目资料；在项目资料整理、分析的基础上，评价工作组于5月15日召开了绩效评价会议。专家组通过听取汇报、质询、查阅资料等方式，了解项目的基本情况，对项目进行了综合评价。

- 3.评价分析阶段

2022年5月中旬为评价分析阶段：评价工作组根据收集到的项目相关资料以及专家组意见，对项目决策、过程、产出及效益情况进行综合分析，按照规定的文本格式和内容撰写绩效评价报告，提交相关单位征求意见。根据反馈意见，修改形成绩效评价报告正式稿。

- 三、综合评价情况及评价结论

2022年，通过项目实施，数据中心完成了网络系统、存储系统、服务器系统、气象综合显示系统、视频系统、机房环境系统等运维服务和气象网络安全技术服务、北京市级政务云资源租赁服务，保障了市气象局信息系统的稳定运行，为北京市气象信息化发展提供良好的基础支撑，为市气象局气象预报、气象服务、气象预警及重大活动保障提供稳定的信息支撑运行环境，保障了市气象局向首都各行业、各部门及社会公众提供及时、准确的精细化气象预报和气象服务；也保障了北京冬奥会、党的二十大等重大活动的顺利进行。但还存在绩效目标及指标设置不够科学规范，管理制度不够健全，过程管理不够精细，资金分配不够合理、使用不够规范等问题。经评价，2022年信息系统运维类项目综合评价得分为90.45分，评价等级为“优”。得分情况见表3。

表3：综合评价得分情况表

| 一级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 10 | 8.87 | 88.70% |
| 过程 | 20 | 16.87 | 84.35% |
| 产出 | 40 | 38.13 | 95.33% |
| 效益 | 30 | 26.58 | 88.60% |
| 合 计 | 100 | 90.45 | 90.45% |

- 四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况

气象业务的发展离不开信息业务的支撑，项目的实施能够为各项气象业务提供充分的信息技术保障。项目立项依据充分、立项程序规范，项目设置了绩效目标及指标，资金到位及时、足额，资金落实情况较好。但绩效指标设置不够科学规范，未能体现项目核心产出和实施效益，资金分配不够合理。该指标分值10分,得分为8.87分，得分率88.70%。评分详见表4。

表4：决策指标设定及评分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 2 | 2.00 |
| 续上页 | 续上页 | 立项程序规范性 | 1 | 1.00 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 2 | 1.38 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 2 | 1.62 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 2 | 2.00 |
|  |  | 资金分配合理性 | 1 | 0.87 |
| 合计 |  |  | 10 | 8.87 |

- 1.项目立项

（1）立项依据充分性

项目依据北京市气象服务实际需求等设立；与数据中心“负责机房及配套设施、基础资源池、通信网络、视频会商、网络安全的规划、设计、建设和运维管理；负责气象数据环境建设、运行管理，开展各类气象探测及业务产品的收集、存储、服务、归档、运维以及相关业务平台的研发和应用”等职能相符，与市气象局内部相关项目无重复无交叉重叠，属于公共财政支持范围。项目立项依据充分。

（2）立项程序规范性

2021年中，数据中心根据部门年度工作任务，且经内部领导班子会议讨论决议通过后，组织专家进行项目论证。随后，按照北京市财政局要求，提交《项目申报文本》《项目支出绩效目标申报表》等申报资料，经市气象局审核同意后报北京市财政局审批。项目立项经过必要的评审论证程序，立项程序规范完整。

- 2.绩效目标

（1）绩效目标合理性

结合项目总目标，基于部门履职及以前年度项目完成情况，设定了项目年度绩效目标，主要是“提升北京市气象局网络系统、存储系统、服务器系统、气象综合显示系统、视频系统、机房环境系统等方面气象信息化运维能力，强化信息安全管理，加强应急值守能力，提升视频会商稳定性，提供安全可靠的机房环境，为气象业务现代化建设提供快速、稳定、安全、专业的信息化支撑，进而进一步提升气象预报服务水平”。项目绩效目标与实际工作内容相关，绩效目标设置较合理.但信息化运维能力未明确提升内容，预期产出效果不够细化。

（2）绩效指标明确性

围绕项目年度绩效目标，数据中心设置了年度绩效指标和指标值。

- 3.资金投入

（1）预算编制科学性

数据中心根据2022年度拟开展的信息系统运维工作为基础来编制项目年度预算，并参考以前年度费用支出情况、历史合同等相关资料，编制项目支出明细。项目预算编制经过科学论证，测算依据充分，预算与项目内容、资金量及工作任务较匹配。

（2）资金分配合理性

资金分配依据充分，各子项目之间资金分配额度较合理。

- （二）项目过程情况

项目资金足额、及时到位，整体预算执行率100%，资金使用有完整的支出和审批手续，有完善的组织实施及保障条件。但项目过程管理的精细化水平待提升。该指标分值20分，得分16.87分，得分率84.35%。评分见表5。

表5：过程指标设定及评分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 2 | 2.00 |
|  |  | 预算执行率 | 4 | 4.00 |
|  |  | 资金使用合规性 | 4 | 3.00 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 5 | 3.62 |
|  |  | 制度执行有效性 | 5 | 4.25 |
| 合计 |  |  | 20 | 16.87 |

- 1.资金管理

（1）资金到位率、预算执行率

北京市财政局于2022年2月通过《北京市财政局关于批复北京市气象局2022年预算的函》下达2022年信息系统运维类项目预算资金750.44万元，预算资金到位率100%，到位及时，落实情况良好。2022年项目实际支出750.44万元，资金执行率为100%。

（2）资金使用合规性

数据中心根据市气象局制定的财务管理制度、项目经费管理制度使用资金，进行财务管理，项目资金进行了单独核算。5月12日，财务专家及评价工作组现场查看财务凭证，数据真实、准确，会计核算规范。

- 2.组织实施

（1）管理制度健全性

在项目实施过程中，数据中心按照市气象局相关的业务和财务管理制度执行，如在项目财务管理中按《北京市气象局财务结算中心管理办法实施细则》等执行。

（2）制度执行有效性

数据中心在项目实施中执行市气象局相关制度。项目实施的人员条件等方面，经领导班子会三重一大事项讨论确定各个子项目执行团队，执行团队由中心负责人、技术负责人、办公室联系人以及其他技术人员组成，同时由纪检委员和廉政监督员作为所有项目的执行监督员，由办公室负责人负责项目的督办、招标、归档等全过程的管理。项目人员齐备，分工明确。

项目采购、合同签订方面，项目招标文件经执行团队讨论确定后委托代理公司招标，招标结果、合同签订以及经费支出均由三重一大会议讨论确定。经费执行需报计划与财务处审批，通过气象局论证审核后，报市财政预算相关部门。委托单位遴选程序明确，遴选过程规范，符合相关规定及要求。

项目实施过程管理方面，各项目服务供应商按照合同要求开展日常运行维护、驻场服务等工作，数据中心定期召开项目例会、专题会议，对项目阶段性工作进行总结，并计划性部署下一步工作。管理资料较完善、较规范。

项目支出调整方面，支出调整手续完备，符合相关要求。

总体上，项目在人员、委托单位遴选方式和程序、任务执行、过程监督管理等方面严格按照相关制度及要求执行，执行较有效。但项目过程精细化管理规范性有待进一步提高。

- （三）项目产出情况

项目2022年度主要产出基本按照预期目标完成，产出质量完成情况较好，项目实施过程中采取了一定成本节约措施，并形成了运维总结报告。但运维总结报告内容相对较简单，未能充分体现运维质量和效果。该指标分值40分，得分38.13分，得分率95.33%。评分见表6。

表6：产出指标设定及评分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 | 产出数量 | 系统运维服务维护完成率 | 9 | 9.00 |
|  |  | 值班人员对机房运行保障程度 | 8 | 6.88 |
| 续上页 | 产出质量 | 高质量完成各系统运维服务 | 5 | 4.25 |
|  |  | 完成气象综合显示系统升级及优化 | 5 | 5.00 |
|  | 产出时效 | 运维故障排除及时率 | 5 | 5.00 |
|  |  | 值班人员对数据传输监控频次 | 5 | 5.00 |
|  | 产出成本 | 成本节约情况 | 3 | 3.00 |
| 合计 |  |  | 40 | 38.13 |

- 1.产出数量

2022年，数据中心顺利完成了30台行间空调、18台环境空调、3组冷水机组、3组冷冻水泵、184台服务器、20台存储设备、72台网络设备、2个虚拟化平台、3个三级等保业务系统、2个机房大型UPS、5台机房大型专用空调等的运维工作，系统运维服务维护完成率为100%，达到了预期目标。

- 2.产出质量

2022年完成硬件设备和产品软件系统运维服务、气象网络安全技术服务、视频业务系统运维、机房环境系统等的运维，完成气象北京微信平台、北京气象政府决策版系统等对外服务业务系统在北京市级政务云平台的部署，保障系统稳定安全运行；完成对北京气象局北京气象综合显示系统（含移动APP）的维护及版本升级。总体设备运行稳定、良好。

- 3.产出时效

2022年各设备出现故障后基本能在规定时间内进行解决，各类设备监控工作也基本按照相关要求完成了相应工作，项目产出时效较好。

- 4.产出成本

截至2022年12月底，2022年信息系统运维费项目实际支出750.44万元，成本控制在预算范围内。

- （四）项目效益情况

项目的实施提高了气象信息化运维能力；保障了市气象局信息系统的稳定运行，为市气象信息化发展提供良好的基础支撑，为市气象局气象预报、气象服务、气象预警及重大活动保障提供稳定的信息支撑运行环境。该指标分值30分，得分26.58分，得分率88.60%。评分见表7。

表7：效益指标设定及评分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益 | 项目效益 | 气象信息化运维能力 | 9 | 8.50 |
|  |  | 为气象业务及重大活动保障提供信息化支撑 | 9 | 8.73 |
|  |  | 为北京市气象信息化发展基础支撑 | 5 | 4.73 |
|  |  | 满意度 | 7 | 4.62 |
| 合计 |  |  | 30 | 26.58 |

- 1.项目效益

通过项目的实施，保障了市气象局网络系统、存储系统、服务器系统、气象综合显示系统、视频系统、机房环境系统等正常运行；保障了北京市气象局视频系统的正常运行，尤其在重要天气过程、冬奥会、党的二十大等重大活动的气象服务中提供了可靠的技术支撑；保障了北京市气象局北京气象市府决策版系统（政府决策用户端显示）、气象北京微站、 IUM网站、数据接口服务系统等气象服务系统安全的运行环境，基本实现了项目预期目标。

- 2.满意度

项目实施保障了市气象局系统的稳定运行，且未收到服务单位的投诉。

- 五、存在的问题及原因分析

- （一）绩效指标设置不够规范科学

项目单位对预算绩效管理相关文件的理解不够到位，绩效指标设置不规范、细化分解不够合理等。

- （二）管理制度不够健全，过程管理不够规范

项目单位内部管理制度，内部控制体系和内部流程控制不健全，不利于指导项目有效实施；二是实施过程未统一进行归档管理。

- 六、有关建议

- （一）加强预算绩效管理理念，科学规范设置绩效指标

进一步提高预算绩效管理理念，根据年度重点工作任务和内容，设置绩效指标，且具有一定的量化值。同时指标体现绩效管理要求，确保绩效目标具体、准确、可考核，从而进一步提升绩效目标和指标填报质量与水平。

- （二）完善内部管理制度，加强项目过程管控

一是加强内部管理制度建设，进一步规范项目实施。二是加强项目过程管理，及时做好项目绩效资料的归集工作，及时呈现财政支出的绩效成果。

七、其他需要说明的问题

无。

附件：项目绩效评价指标体系及打分情况表

通过人为方式及手段对某种天气情况进行改造和影响。