项目支出绩效自评表

（  2022  年度）

| 项目名称 |  | 智能化信息建设维护基本运行项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 信息资料部 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中科软科技股份有限公司 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 姜敏 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 62876007-8015 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 231.440246 | 218.4 |  | 218.4 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 231.440246 | 218.4 |  | 218.4 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 加强智能化系统设备日常管理，运行监测，保障参观时间段内馆内机电设备、动力设备、安全设备、网络设备的安全、稳定、高效运行，规范科学化管控，逐步完善我馆智能化系统的稳定提升。 |  |  |  |  |  | 完成安全防范系统、机房工程建设、场馆IT基础设施、应用系统、网络系统、信息安全系统、建筑设备监管系统、应用平台支撑系统、服务器及存储备份系统、智能化系统集成平台的日常运行维护，保障系统的稳定运行。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 对信息化系统提供驻场运维运营及项目监理服务。 |  |  | 33个系统 | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 实现全天候信息化系统软硬件运行监控及维护，保障纪念馆智能化系统的安全、稳定、高效运行。 |  |  | 良好 | 良好 | 20 |  | 10 |  | 因信息化建设工程尚未移交，个别设备及系统的配置情况仍需协调建设单位进行配合。 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目自2022年2月13日起至2023年2月12日执行。 |  |  | 12个月 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制金额 |  |  | ≦231.440246 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 保障参观时间段内馆内智能化系统设备的安全、稳定、高效运行。 |  |  | 良好 | 良好 | 10 |  | 5 |  | 因信息化建设工程尚未移交，个别设备及系统的配置情况仍需协调建设单位进行配合。 |  |
|  |  |  | 提高智能化设备运行效果，有效避免财产损失。 |  |  | 良好 | 良好 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 得到项目服务单位和监理单位认可。 |  |  | ≥95% | 98% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 85 |  |  |  |