项目支出绩效自评表

（  2022  年度）

| 项目名称 |  | 门户网站系统信息安全等级保护测评项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 信息资料部 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京中科安维检测技术有限公司 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 姜敏 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 62876007-8015 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 35 | 35 |  | 19.6 |  | 10 |  | 56% |  | 5.6 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 35 | 35 |  | 19.6 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 门户网站系统信息安全等级保护定级为三级，第三级信息系统应当每年至少进行一次等级测评，确保信息系统安全。 |  |  |  |  |  | 完成香山革命纪念馆门户网站系统安全等级保护测评工作并出具测评报告。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 对门户网站系统（1个系统）进行等保测评。 |  |  | 1 | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 由公安部认证的具有资质的测评机构，按照有关管理规范和技术标准，对门户网站系统安全等级保护状况进行检测评估。 |  |  | 良好 | 良好 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目按照计划时间段启动及实施。 |  |  | ≦3个月 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | ≦35 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 对门户网站系统的网络安全情况进行有效评估，了解安全隐患及漏洞，为后续的系统安全加固做好准备。 |  |  | 良好 | 良好 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 有效提高门户网站系统的网络安全防护效果。 |  |  | 良好 | 良好 | 10 |  | 4 |  | 对中低风险隐患进一步整改，提高网站安全防护水平。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 项目单位认可测评情况及测评报告。 |  |  | ≥95% | 98% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 89.6 |  |  |  |