项目支出绩效自评表

（  2022  年度）

| 项目名称 |  | 互联网专线接入及政务云项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 信息资料部 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京歌华有线电视网络股份有限公司 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 姜敏 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 62876007-8015 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 53 | 32 |  | 32 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 53 | 32 |  | 32 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为纪念馆提供互联网接入及政务云服务，保障网站、小程序等应用系统的访问速度、信息安全及馆内员工的正常办公。 |  |  |  |  |  | 为纪念馆接入2条互联网专线，每条专线带宽为100M，确保各应用系统能够正常通过互联网对外提供服务，以及保障馆内员工的正常办公。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 提供互联网接入及政务云服务。 |  |  | 2 | 100% | 15 |  | 10 |  | 政务云服务内容未完成 |  |
|  |  | 质量指标 | 1.提供互联网线路开通、调试、稳定性保障服务。 2.提供7*24小时监测云主机资源、硬件设备监控、云平台层应急处置等内容。 |  |  | 良好 | 良好 | 15 |  | 11 |  | 政务云服务内容未完成 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目实施时间。 |  |  | 1年 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制金额 |  |  | ≦53 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 保障网站、小程序等应用系统的访问速度、信息安全。确保各应用系统能够正常通过互联网对外提供服务及保障馆内员工的正常办公。 |  |  | 良好 | 良好 | 15 |  | 4 |  | 根据观众的无线网络使用情况，适时提升带宽速率，为观众提供更好的互联网服务。 |  |
|  |  |  | 提供应用系统数据异地备份，有效避免数据丢失风险。 |  |  | 良好 | 良好 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 使用者满意度调查。 |  |  | ≥95% | 98% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 80 |  |  |  |