北京市市级财政支出项目

绩效评价报告

主管部门      北京市大兴区人民检察院

项目单位      北京市大兴区人民检察院

项目名称      2022年度信息化运维服务项目

评价单位      北京市大兴区人民检察院

参与评价

中介机构      北京正衡东亚会计师事务所有限公司

评价日期       2023年4月-2023年5月

目   录

一、基本情况	1

二、评价工作开展情况	4

三、综合评价情况及评价结论	7

四、绩效评价指标分析	7

五、存在的问题及原因分析	10

六、建议	10

北京市大兴区人民检察院

2022年度信息化运维服务项目

绩效评价报告

正衡东亚专审【2023】047号

为了规范预算资金管理，提高财政资金的使用效率，检验2022年度北京市大兴区人民检察院（以下简称“大兴区检察院”）信息化运维服务项目（计算机信息网络系统维护服务项目）（以下简称“该项目”）预期目标实现程度，考核财政支出效率和综合效果，大兴区检察院委托北市正衡东亚会计师事务所有限公司成立绩效评价工作组（以下简称“评价工作组”），根据《北京市财政局关于开展2022年全面预算绩效管理工作的通知》（京财绩效〔2022〕669号）、《中共北京市委 北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（京发〔2019〕12号）、《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）等文件要求，对该项目实施了综合评价，形成本绩效评价报告。

# 一、基本情况

（一）项目概况

1．项目立项背景

为满足单位业务需求，保障核心业务管理系统、首都检察网大兴分主页的应用系统、视频会议系统、大要案侦查指挥系统、驻所检察监控系统等信息网络系统的稳定运行，保障大兴区检察院内网电脑杀毒软件数据实时更新、保障内、外网电脑的安全运行，以进一步提高检察信息化和办公自动化，大兴区检察院申请实施了计算机信息网络系统维护服务项目。

2．项目组织管理机构

该项目实施主体为大兴区检察院，项目实施管理部门为第八检察部，项目资金管理部门为办公室（行政事务管理部）。

3．主要内容

大兴区检察院运维人员主要负责检察专网网站、软件系统相关的主机设备、操作系统、数据库和存储设备、桌面终端、视频会议及工作网网站、网络设备和主机维护等工作。该项目包括以下七个部分：

（1）机房设施运维

（2）信息管理与数据维护

（3）网络设备运行管理

（4)服务器设备运行管理

（5）终端及办公设备运行管理

（6）视频会议设备及会议服务

（7）统一软件运行管理。

（二）项目资金情况

根据《北京市财政局关于批复北京市大兴区人民检察院2022年预算的函》（京财公检法指[2022]122号）文件，2022年，该项目批复预算资金45.50万元，均为财政资金。截至2022年12月31日，该项目实际支出资金45.50万元，预算执行率为100%。

（三）绩效目标

该项目绩效目标设定如下：

1．年度指标：

# （1）保障核心业务管理系统、首都检察网大兴分主页的应用系统和主机环境稳定运行，全院局域网稳定运行，确保核心数据安全、保障视频会议、大要案侦查指挥、驻所检察监控等系统稳定运行。

# （2）保障大要案指挥中心、审讯系统、视频会议室、办案区等弱电系统安全运行，保障检察业务工作顺利开展。

# （3）保障接入局线路正常运行。

# （4）保障检察内网电脑杀毒软件数据实时更新，保障内网电脑的安全运行。

2.数量指标

网络信息运维常驻技术人员为2人；接入局维护线路数量小于或等于500套；网络信息运维软硬件数量小于或等于500台。

3.质量指标

故障响应率、故障排除率为100%；系统正常运行率大于或等于99%。

4.社会效益指标

检察网络正常访问得到保障；对外宣传的社会影响力得到提升。

5.服务对象满意度指标

全院干警满意度≥95%。

# 二、评价工作开展情况

（一）基本情况

1．绩效评价目的

按照北京市财政局“促进预算部门提高成本绩效意识，提高预算执行效率和资金使用效益”的要求，通过开展绩效评价工作，考核和评价该项目的绩效整体情况，分析、评价项目管理是否规范，资金使用是否有效，是否达到预期目标，有针对性地提出改进建议，从而增强单位项目支出责任和效率意识，促进项目单位提升预算绩效管理工作水平，提高财政资金使用的规范性、安全性。

2．评价对象和范围

该项目评价对象和范围为2022年度大兴区检察院计算机信息网络系统维护服务经费使用、管理及最终完成效益情况。主要通过对项目的经济性、效率性、效益性的比较和分析,评价项目支出效率和支出效果。评价基准日为2022年12月31日。

3．评价方法和标准

评价工作组本着科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则，通过现场及非现场方式进行资料收集、审核，采用全面评价和重点评价相结合的方式，通过对项目的经济性、效率性、效益性的比较和分析,评价项目支出效率和支出效果。结合该项目特点，此次评价主要采用目标预定与实施效果比较的方法，进行定性分析和定量分析。

4.评价标准

本次绩效评价的标准主要是，以预先制定的项目目标、计划、预算、定额等作为评价标准。评价基准日为2022年12月31日。

5．绩效指标体系

评价工作组根据北京市财政支出绩效评价共性指标体系，结合项目特点以及现场调查情况，细化项目绩效评价指标，明确指标权重和评分标准，制定该项目绩效评价指标体系。评价指标体系总分值为100分，其中项目决策10分，项目管理20分，项目产出40，项目效益30分。

具体指标评价体系见附件1。

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为100分，等级划分为四档：

综合得分在90（含）-100分为优；

综合得分在80（含）-90分为良；

综合得分在60（含）-80分为中；

综合得分在60分以下为差。

（二）绩效评价工作过程

1．准备阶段

2023年4月，大兴区检察院委托北市正衡东亚会计师事务所有限公司对该项目进行绩效评价。组成了由大兴区检察院分管项目领导、大兴区检察院相关部室人员、项目实施单位技术人员、会计师事务所人员参加的评价工作组。评价工作组围绕项目特点和绩效评价重点进行内部研讨，制定评价工作实施方案，建立沟通协调机制；根据绩效评价要求收集相应资料，并在正式评价前对项目评价工作人员进行了相关培训。

2．实施阶段

评价工作组人员赴项目单位调研，对所收集的资料进行实地查验、查对、整理分析；召开绩效评价工作沟通会，就该项目绩效评价的概念与背景、项目立项背景、评价对象内容、方式和方法、指标体系等与院领导、技术人员、业务人员等进行沟通，根据沟通情况对该项目进行综合评价。形成初步评价结论。

3．评价分析阶段

评价工作组根据收集到的项目相关资料及收集的意见、建议，对项目决策、管理、产出、绩效等内容进行综合分析，按照规定的文本格式和内容撰写绩效评价报告，并提交相关部门征求意见。根据反馈意见修改形成绩效评价报告正式稿，报送大兴区检察院。

# 三、综合评价情况及评价结论

评价工作组根据制定的制定该项目绩效评价指标体系，逐项进行打分，项目决策、项目管理、项目产出、项目效益等4个方面的得分如下：

项目决策方面，该指标分值10分，评价得分9分。

项目管理方面，该指标分值20分，评价得分18分。

项目产出方面，该指标分值40分，评价得分40分。

项目效益方面，该指标分值30分，评价得分28分。

通过评价，该项目综合得分95.00分，项目绩效级别评价结论为“优”。

项目绩效评价具体得分情况见附件2。

# 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策评价分析

该项目绩效目标致力于服务大兴区人民检察院日常工作，通过该项目的实施，保证了信息化设备硬件设施、软件系统的正常运转，保障了检察司法办案工作正常运行。绩效目标内容详细描述了该项目预期效果，重点突出，导向清晰，符合检察工作各环节现实需求，绩效目标明确。

大兴区检察院相关业务部门根据信息化运维的现实需求，编制项目申报书，设置项目绩效目标。该项目绩效目标基本符合年度工作计划，与大兴区检察院职能密切相关，绩效目标合理，具有可操作性。

项目单位根据该项目总体绩效目标设定绩效指标，明确清晰地分解了项目具体工作任务。但目标设置的细化程度有待提高。该项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料齐全，相关申报手续完备、规范。项目单位能够根据实际业务需求和市场价格编制项目预算，并合理分配项目资金。

（二）项目过程评价分析

该项目预算资金45.50万元，均为财政资金，项目资金到位及时。截至2022年12月31日，项目实际支出45.50万元。资金到位率和预算执行率均为100%，预算执行情况较好。

该项目财务管理工作严格按照《北京市大兴区人民检察院财务管理规定》及相关财务管理办法执行，为科学合理使用项目资金提供了制度保障。在项目实施过程中，能够严格按照专款专用、公开公正、勤俭节约原则，实行项目管理。各项开支严格按照审批程序执行，符合市财政及大兴区检察院财务制度要求，财务核算资料完整，财务管理较为规范。

在资金支付方面，由项目负责部门按合同约定提出项目资金支付请示，报主管检察长审批，最后交由财务部门复核支付，形成完整的项目资金支出审查签批流程，严格控制项目资金的支出和使用。

为保证该项目的顺利实施，大兴区检察院成立了由院主管领导、相关部门负责人等人员组成的项目领导小组，指导、管理和监督项目的具体实施工作。项目实施管理部门为院第八检察部，项目资金管理部门为院办公室（行政事务管理部）。

项目管理制度和财务管理制度比较健全，并得到了较好的执行。项目管理制度的细化及具体执行还需进一步完善。

（三）项目产出评价分析

项目成本控制在项目预算范围内，项目产出数量、产出质量等均达到预期目标，预期目标完成情况较好。项目单位全年派驻2名驻地运维工程师负责运维保障工作，能够按要求定期报送运维报告及月结、年结报告。

2022年共执行运维事件1583件，其中应用类事件31件（包括统一软件、首检网等），系统类事件1552件（包括机房环境、网络、桌面终端等），其中应用类事件占比2%，系统类事件占比98%。各项运维工作进展顺利，圆满完成了年度运维工作。运维服务无客户不满和投诉，重大运维事故为“零”，涉及安全保密事件为“零”，整体运维情况良好。但对系统的日常巡检还需加强，部分维修时效还不够快捷。

大兴区检察院能够严格履行财政评审程序，将项目合同价格控制在项目预算范围内。项目资金支出严格按照财务制度相关规定执行，不存在挤占、挪用、虚列支出、无预算支出和其他资金损失浪费的现象，项目产出成本控制较好。

（四）项目效益评价分析

该项目的实施，有效提高了大兴区检察院的信息化水平，降低了设备运维成本，进一步提升了数字化办案能力，提高了日常办公和办案效率，取得了较好的社会效益，得到了全院干警及人民群众的广泛认可。

# 五、存在的问题及原因分析

# 1．部分项目绩效指标的设置细化程度不够

# 该项目绩效目标申报表的填报科学性有待提高，绩效指标设定规范性不足，缺少细化的进度指标和成本指标，绩效指标设定存在细化及量化程度不够的情况。如：信息化运维服务项目未能明确系统故障排除的验收指标。

# 2.项目管理还需进一步加强

# 计算机信息网络系统维护服务项目管理制度的细化及具体执行还需进一步完善。如：信息化运维服务项目日常巡检不够细致，部分故障维修时效不够快捷。

# 3.服务对象满意度调查方式尚可进一步优化

# 2022年，大兴区检察院在计算机信息网络系统维护服务项目结束后开展服务对象满意度调查。对于全年持续运行的项目，可以在项目的不同阶段开展满意度调查，阶段性跟踪管理和督促检查，及时发现问题并采取有效的措施纠正偏离绩效目标情况的管理活动。

# 六、建议

1．合理编制绩效目标

规范填报项目绩效目标申报表，根据项目的内容客观预期项目实施能够达到的效果，科学设置绩效目标，指标应指向明确，尽可能细化、量化，不能量化的绩效指标要具有可考量性，充分发挥绩效目标导向作用。

2.完善项目过程管理

建议进一步精细项目管理措施，重视项目管理的细节，规范项目过程管理，加强过程监督。进一步规范项目执行程序，提高项目管理水平。

3.优化服务对象满意度调查方式

建议根据项目的具体情况，合理设置满意度调查方式，对调查结果进行分析，以便在项目开展的全过程中持续了解和掌握服务对象的意见和建议，实现持续改进工作的目的。

附件：项目指标体系及得分情况表。

北京正衡东亚会计师事务所       中国注册会计师：

有 限 公 司             中国注册会计师：

中国 北京            二〇二三年五月二十二日