项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 信息系统运维类项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市档案馆 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市档案馆本级事业 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王钧 |  |  |  |  | 联系电话 | 87092607 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 917.48 |  | 917.48 | 906.32 | 10 |  | 98.78% |  | 9.9 |  |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 917.48 |  | 917.48 | 906.32 | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目采用服务外包的方式，通过驻场运维、定期巡检、应急响应、培训咨询、绩效考评等手段，保障馆网络平台，办公系统、档案业务系统平稳运行，档案数据资源安全保管，提高馆信息化运维服务和管理水平。通过开展媒资系统档案数字资源的日常维护工作，对媒资系统接收库，整理库，长期保存库中的数据进行审核，入库，出库工作，对媒资系统接收库，整理库，长期保存库中出入库的情况进行统计、分析、查询、确保各库出入库数据的一致，可靠，准确、安全。对音视频档案数字资源治理小组处理治理完移交的数据进行入长期库操作。完成媒资系统各类型数据库表的创建，修改；对媒资系统数据库库表结构进行调整，确保各类型数据的安全保存。完成2022年度按计划接收进馆40家档案移交单位的音视频、数码照片、纸质档案、资料和实物的数字资源、电子目录及数字化副本等采集、检测并导入本馆数据库工作。 |  |  |  |  |  | 子项目安全运维已经完成12次安全巡检并形成《安全巡检报告》；完成12个月安全通告，发布48份《安全预警通告》；基础运维的终端运维完成计算机、打印机等终端运维保障604起。其中软件故障14起，硬件故障22起，网络故障5起，技术支持563起，基础运维中的机房运维完成完成全年7*24现场值守和机房设备巡检。完成机房运行维护41起；基础运维中的档案信息网运维服务档案信息网运维服务完成79次运维工作、完成北京市教育培训网站飘窗图片修改及设计8次、教育培训网站发布文章5篇；北京市档案馆发布文章10篇、北京市档案馆协助答复公众留言18条数据、修改错断链接673条；音视频档案数字资源治理子项目完成光盘拷贝10738张、硬盘拷贝157.57TB、资源清点61073件、格式转换6837.5小时、音视频数据智能语音识别92小时、目录著录、文件命名及存储、挂接质检54458件。其他所有子项目均完成既定目标。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 安全运维 |  | 完成12次安全巡检、1次脆弱性检查、1次安全加固、24次安全通告、14台安全设备特征库升级、45台安全设备维保、2套防病毒软件升级、12次日志分析、1个系统等保三级测评、不定期应急响应等。 |  | 完成12次安全巡检并形成《安全巡检报告》；完成12个月安全通告，发布48份《安全预警通告》；完成14台安全设备特征库升级、45台安全设备维保、2套防病毒软件升级等。 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 基础运维 |  | 完成对500台终端的运维工作；完成全年7*24现场值守和机房巡检；全年12次网络巡检。 |  | 完成计算机、打印机等终端运维保障604起，其中软件故障14起，硬件故障22起，网络故障5起，技术支持563起；完成全年7*24现场值守和机房设备巡检。完成机房运行维护41起完成12次网络巡检。 |  | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 硬件维保 |  | 不定期对42台服务器和8台存储设备进行硬件维修，并全年12次开展巡检工作。 |  | 完成12次巡检和13次硬件维修工作，形成12份《月度运维报告》和《故障处理记录》。 |  | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  | 数量指标 | 办公系统运维 |  | 全年12次进行巡检，并不定期对系统进行运维工作。 |  | 完成12次系统巡检工作，形成12份《系统巡检报告》。 |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 档案业务系统运维 |  | 对老媒资系统中的所有档案数据资源迁移至新媒资系统 |  | 对老媒资系统中的所有档案数据资源迁移至新媒资系统；完成定制需求8个，处理系统bug29个，数据导入26.69万条，已完成磁带库槽位扩容授权工作。 |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 加密视频系统及涉密机房运维 |  | 对视频会议系统及机房网络设备进行12次巡检工作。 |  | 全年对设备进行了12次现场巡检，形成12份巡检工作报告，完成5次故障处理，形成5份现场服务单。 |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 数据库维保 |  | 全年开展12次巡检，并提供馆内浪潮K-DB企业版数据库（K-RAC）、浪潮K-DB企业版数据库进行维保。 |  | 完成12次巡检，形成12次巡检报告。 |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 数字档案馆运维服务 |  | 完成12次巡检，及时完成系统故障处理、调优、咨询等工作；确保系统稳定运行。 |  | 1.系统巡检：因特网利用系统：388次；跨馆利用系统：388次；局域网开放利用系统：388次；2.应急处置：系统应急：23次；数据库应急：9次。 |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 档案信息网运维服务 |  | 全年开展系统巡检、远程支持、功能完善和应急响应等工作不少于75次；北京市教育培训网设计预计10次，信息发布预计20篇，公众留言18篇；3、档案信息网云安全及扩展服务：完成6次系统安全巡检工作。 |  | 完成79次运维工作，形成《档案信息网运维工作记录》；北京市教育培训网站，完成飘窗图片修改及设计8次、教育培训网站发布文章5篇；市档案馆发布文章10篇、市档案馆协助答复公众留言18条数据、修改错断链接673条。3、档案信息网云安全及扩展服务：完成12次系统安全巡检工作、12个月网站监控工作、6次错别字检测工作、2次漏洞扫描工作。 形成12份《安全巡检报告》 |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 在线学习系统运维 |  | 全年12次进行巡检，并不定期对系统进行运维工作。 |  | 开展12次巡检工作和6次故障处理工作。 |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 数字档案馆数据维护 |  | 1.数据维护预计全年完成导入数字档案馆系统数字化副本不低于180万页，目录条目不少于50万条。完成对数字档案馆专网（内网）、政务外网、因特网50多个数据表和数据维护。 2.数据整理预计用人工或开发工具软件完成各类整理的目录数据不少于2万条，数字化副本15万页。 |  | 1、数据维护全年完成导入数字化副本232万页，115万条目录，对系统数据维护效果良好。完成对数字档案馆专网（内网）、政务外网、因特网50多个数据表和数据维护；2、数据整理工作已完成整理目录3.6万条，35万页数字化副本整理规范化工作。 |  | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 新馆二期弱电建设项目维保 |  | 1.对计算机机房系统、信息引导及发布系统、用户电话交换系统、视频监控系统、出入口控制系统、入侵报警系统、无线对讲、无线巡更系统、能源管理系统、公共广播系统、会议系统等系统完成11次月检，1次年检。 2.节假日、重大活动保驾护航维护服务。 |  | 完成12次巡检工作（包括11个系统完成11次月检和一次年检）和38次故障处理工作。 完成5次节假日、重大活动值守工作，共82人日。 |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 音视频档案数字资源治理 |  | 1.光盘拷贝8015张、硬盘拷贝452TB。2.资源清点50000件。3.格式转换4500小时。4.音视频数据智能语音识别1000小时。5.目录著录、文件命名及存储、挂接质检56052件。 |  | 1.光盘拷贝10738张、硬盘拷贝157.57TB。2.资源清点61073件。3.格式转换6837.5小时。4.音视频数据智能语音识别92小时。5.目录著录、文件命名及存储、挂接质检54458件。 |  | 2 |  | 1 |  | 硬盘拷贝未完成 |
|  |  | 质量指标 | 按照质量完成 |  | 确保各信息系统、网络系统正常运行率99%，确保所有硬件设备发生故障后规定时间内得到修复，系统平均无故障时间8700小时以上，故障响应率≥98%；故障排除率≥99%，保证系统平稳安全有效运行。 |  | 均按照要求予以响应。 |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 产出进度 |  | 在规定的时间内完成。 |  | 均按照计划完成。 |  | 6 |  | 6 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 成本节约率 |  | 严格按照预算执行，所有支出均控制在预算范围之内。 |  | 通过公开招标方式，保证项目经费的执行过程更加公开、透明，增加投标商的数量，增强竞争程度，降低采购成本。 |  | 6 |  | 6 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 社会效益贡献率 |  | 保证服务器、网络设备、存储设备正常运行、性能稳定，保障数据安全，有利于档案数据的长期保存。 |  | 实现了预期目标。 |  | 15 |  | 15 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续影响力 |  | 实施信息安全服务项目，完善现有信息安全保障体系，满足了市档案馆的安全需求，同时符合了国家的相关安全要求。 |  | 实现了预期目标。 |  | 15 |  | 15 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 |  | 社会公众满意率 |  |  |  | 10 |  | 5 |  | 未开展满意度调查 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93.9 |  |  |