项目支出绩效评价报告

--“市直机关党建网运行维护（二期）”项目

- 一、基本情况

## （一）项目概况

- 1.项目背景

市直机关工委党建网的升级改造于2015年10月完成。2017年12月经市经信局和市财政局批复同意开展运维项目，预算资金93.93万元。根据2022年工作安排，为保障市直机关工委党建网稳定、安全、可靠运行及系统数据安全和信息交换安全，实施2022年度党建网运行维护（二期）项目。

- 2.主要内容

确保市直机关工委党建网信息系统的正常运行，借助第三方机构的专业化能力，提供科学、规范、高质量的信息化运维服务，该项目于2022年5月经招标代理机构进行公开招标，经评标委员会综合评审，6月17日确定了中标公司，并于6月30日签订《技术服务合同》，7月25日支付项目首付款，10月28日支付尾款。该项目主要内容：

- 基础设施运维：包括网络设备、主机类、基础软件类、存储备份类、安全设备类、电脑终端。

- 应用系统运维：包括对应用系统的维护与巡检、故障处理、数据维护、报表统计分析、配置管理、应急保障、文档管理、系统升级及部署提供服务，并根据用户实际需要，提供专题网站建设、专题网页服务。

- 运维安全管理：包括网络攻击分析、安全应急预案、咨询服务、安全服务。

- 安全证书更新与软件续费：对该项目中的防病毒软件、数字证书提供原厂升级及维保服务。

- 培训工作：对日常的维护过程中各部门基础软硬件的使用、安全知识、党建网系统操作和关联单位应用系统的操作等进行点对点培训。

- 3.项目实施情况

该项目由市直机关工委信息化领导小组领导，工委办公室主要负责执行，机关党委负责廉政监督，确保项目按计划实施。

该项目的前期准备工作、项目申报资料及跟踪批复情况、工作质量、项目初验和终验条件以及项目应用情况经市直机关工委信息化领导小组审核。工委办公室组织可研评审、项目招标和验收工作、合同管理和进程监管等。严格按照《中共北京市委会市直属机关工作委员会内部控制手册（试行）》履行经费支出报销手续，专款专用。

- 4.资金投入和使用情况

该项目2022年度财政批复预算资金93.93万元，根据中标金额，预算调整为92.9959万元，实际到位资金92.9959万元，到位率100.00%。

截至2022年12月31日，实际支出92.9959万元，无结余资金，项目预算执行率为100%。

## （二）项目绩效目标

- 1.总体目标

为保障市直机关工委党建工作，实现以信息化带动和提升业务深入开展，根据北京市电子政务信息化系统运维相关制度规范，结合工委实际，保障软硬件的安全性和运行稳定性、故障的及时响应与排除、硬件设备的维修服务、人员的技术培训服务、信息化建设规划及方案制定等咨询服务。

- 2.阶段性目标

（1）每日进行巡检和防病毒检查等工作。

（2）每月保养设备，并编制月度报告，汇报运维工作完成情况。

（3）每季度检测系统，全面排查安全隐患，进行自查更新。

（4）对年度运维工作总结，出具年度报告。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

- 1.绩效评价目的

通过2022年度“市直机关党建网运行维护（二期）”项目执行情况进行绩效评价，衡量和考核项目单位使用财政资金的绩效实现情况，了解、分析和检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效。对项目决策、项目过程、项目产出、项目绩效四方面进行全面评价，总结经验发现问题，改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金使用效益。

- 2.绩效评价对象及范围

本次绩效评价对象为市直机关工委2022年度“市直机关党建网运行维护（二期）”项目，支出金额92.9959万元。

- 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

- 1.绩效评价原则及评价方法

按照科学规范、绩效相关、政策相符、依据充分、独立评价等原则，根据《北京市预算绩效管理办法》（京财绩效〔2019〕2129号）、《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）等相关文件，遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，结合项目的特点，采用比较法、因素分析法等方法对该项目进行评价。

- 2.绩效评价指标体系及评价标准

绩效评价指标体系主要包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益4个方面，满分100分。一是决策指标（30分），主要评价项目立项、绩效目标、资金投入等内容；二是过程指标（25分），主要评价资金管理和组织实施等内容；三是产出指标（20分），主要评价项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本等内容；四是效益指标（25分），主要评价项目实施效益和市直机关工委全体职工满意度等内容。

2022年度“市直机关党建网运行维护（二期）”项目评价指标体系

| 一级 | 二级 | 三级 | 分值 | 指标解释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策（30分） | 项目立项 （10分） | 立项依据充分性 | 5 | 项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需。 |
|  |  | 立项程序规范性 | 5 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证风险评估、绩效评估、集体决策。 |
|  | 绩效目标 （10分） | 绩效目标合理性 | 5 | ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平 ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 5 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |
|  | 资金投入 （10分） | 预算编制科学性 | 5 | ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |
|  |  | 资金分配合理性 | 5 | ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 |
| 项目过程（25分） | 资金管理 （15分） | 资金到位率 | 5 | 资金到位率=(实际到位资金/预算资金）×100%实际到位资金： |
|  |  | 预算执行率 | 5 | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金）x 100%。 |
|  |  | 资金使用合规性 | 5 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
|  | 组织实施 （10分） | 管理制度健全性 | 5 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
|  |  | 制度实施有效性 | 5 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
| 项目产出（20分） | 产出数量 （5分） | 实际完成率 | 5 | 项目产出数量指标。 |
|  | 产出质量 （5分） | 质量达标率 | 5 | 项目产出质量指标。 |
|  | 产出时效 （5分） | 完成及时性 | 5 | 项目按照时间节点完成相关工作。 |
|  | 产出成本 （5分） | 成本节约率 | 5 | 预算控制是否符合成本效益原则。 |
| 项目效益（25分） | 项目效益 （25分） | 实施效益 | 15 | 项目是否达到了年初既定的绩效目标。 |
|  |  | 满意度 | 10 | 各使用部门满意度。 |
| 合计 |  |  | 100 |  |

- （三）绩效评价工作过程

该项目绩效评价工作程序主要分为准备评价阶段、实施评价阶段、评价报告撰写三个阶段。

- 1.准备评价阶段

成立绩效评价工作组，工作小组初步了解项目预算情况、项目申报及执行情况、项目效益实现情况，项目经办处室准备相关业务资料。

- 2.收集整理资料，进行初步审核

工作小组了解绩效目标设立及完成情况，主要查阅项目实施过程及成果资料，进行统计整理，初步审核业务资料和财务资料，并将审核结果与项目负责人进行沟通确认。

- 3.项目资料分析，形成工作底稿

工作小组在取得项目资料的基础上，按照绩效评价指标体系内容和绩效评价工作重点，将该项目资料进行分类，进一步核实、查验，对项目决策管理、项目过程管理、项目绩效管理等方面发现的问题进行汇总，形成绩效评价工作底稿。

- 4.项目绩效评价分析

对项目决策、项目过程、项目产出、项目效益进行综合评价，出具绩效评价意见，并形成报告初稿。根据对报告初稿的修改意见进行相应调整，最终形成项目绩效评价报告终稿。

- 5.资料归档

出具项目绩效评价报告及项目资料，按要求归档管理。

# 三、综合评价情况及评价结论

经评价，该项目综合得分96.00分，其中项目决策28.00分、项目过程25.00分、项目产出20.00分，项目效益23.00分，绩效评定结论为“优”。

2022年度“市直机关党建网运行维护（二期）”项目绩效评价结论一览表

| 评价内容 | 分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 30.00 | 28.00 |
| 项目过程 | 25.00 | 25.00 |
| 项目产出 | 20.00 | 20.00 |
| 项目效益 | 25.00 | 23.00 |
| 综合得分 | 100.00 | 96.00 |
| 绩效评定级别 | 优 |  |

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

- 1.项目立项：该指标分值10分，得分10分。该项目根据2022年工作任务，开展了前期准备工作、设置项目绩效目标和指标、进行项目预算申报、对项目申请资料进行审核，项目申请程序较为完整。

- 2.绩效目标：该指标分值10分，得分9分。

（1）绩效目标合理性评价分析

该项目制定了绩效目标，明确了保障市直机关工委党建网稳定持续运行，保证系统数据和设备的安全；绩效目标符合年度工作计划，与该经办处室职能密切相关。该项目绩效目标具备可实现性和可操作性。

（2）绩效指标明确性评价分析

该项目根据绩效目标和项目工作任务，细化了产出指标和效益指标，确保运维服务顺利进行；但还存在个别绩效指标明确性不足，绩效指标设定较为笼统，不够细化，可衡量性不足。如没有结合项目实际情况进行量化。

- 3.资金投入：该指标分值10分，得分9分。

（1）预算编制科学性评价分析

该项目通过公开招标方式，确定项目成本，并及时调减项目预算，节约了财政资金。该项目预算支出方向与实际工作内容较相符，但项目的预算成本测算不够细化。

（2）资金分配合理性评价分析

该项目结合工作任务、绩效目标及工作需求，对预算资金进行分配，具备一定的科学性和合理性。

## （二）项目过程情况

- 1.资金管理：该指标分值15分，得分15分。其中：

（1）资金到位率评价分析

该项目的资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=（92.9959万元/92.9959万元）×100%=100%。

（2）预算执行率评价分析

该项目的预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=（92.9959万元/92.9959万元）×100%=100%。

（3）资金使用合规性

该项目资金全部按计划用于基础设施运维、应用系统运维、运维安全管理、安全证书更新与软件续费和培训工作。项目支出92.9959万元，其中：基础设备运维19.7万元；应用系统运维61万元；运维安全管理8.1万元；数字证书原厂升级及维保服务4.1959万元。

该项目按照《中华人民共和国会计法》《中共北京市委会市直属机关工作委员会内部控制手册（试行）》等制度进行财务管理，项目经费支出经办公室及分管领导审核、集体决策，审批程序完整。项目专款专用，独立核算，严格按照合同约定支付款项。

- 2.组织实施：该指标分值10分，得分10分。

（1）管理制度健全性评价分析

市直机关工委建立了较为完善的内部控制制度，明确了财务和业务方面相关制度规定，并每年安排组织进行制度完善。

一是财务管理方面，根据《中华人民共和国会计法》及相关的财政法规等制度，市直机关工委制定了《市直机关工委经费支出管理制度》，《市直机关工委会计档案管理办法》《市直机关工委预算管理制度》、《市直机关工委预算绩效管理办法》、《市直机关工委内部审计管理办法》《市直机关工委采购管理办法》等内部控制制度。

二是业务管理方面，制定了《市直机关工委信息化工作管理办法（试行）》、《市直机关工委预算项目管理办法》等制度。

（2）制度执行有效性评价分析

该项目的实施严格按照单位内部控制制度进行管理，同时配合市财政局开展项目监管检查、绩效评价等工作。项目管理制度较健全、执行有效。

## （三）项目产出情况

- 1.产出数量完成率评价分析：该指标分值5分，得分5分。

计划全年进行服务器设备维护巡检、应用系统维护巡检，每月编制运维情况报告，每周进行存储设备维护巡检、安全设备维护巡检、网络设备维护巡检和客户端设备维护巡检。

实际该项目服务期为2022年3月31日至2023年3月31日；驻场工程师进行了全年5×8小时现场服务，按时对基础设备进行巡检；该项目有全年工作日的《日常检查记录》、每日《防病毒报告》、《设备故障处理汇总》、《安全隐患整改记录》，每月有《信息安全应急处置报告》、《设备保养记录》、《运行审计月报》等资料，以及月度报告、年度报告。经查阅，该项目按照工作计划，全面完成了工作内容，较好的履行了合同约定内容。

- 2.产出质量达标率评价分析：该指标分值5分，得分5分。

计划政府采购率100%，应用系统故障及时相应与排除100%，硬件设备的安全和运行稳定100%，硬件设备的维修保障100%。

实际该项目采用公开招标方式确定中标服务方。服务期间共受理各类设备故障事件147次，并且全年对基础设施进行巡检，日常检查记录249次，故障实时解决率100%。每日三次系统巡检，运维完成率100%，系统无故障运行率100%。2022年《日常检察记录》249次，月报12份，《安全隐患整改记录》4次等，按照既定质量目标完成。

- 3.产出时效及时性评价分析：该指标分值5分，得分5分。

计划该项目在2022年6月进行招标采购，在2023年5月前完成项目验收。

实际2022年6月10日开展政府采购招标工作，2023年4月19日完成了项目验收，按期完成了各阶段工作任务。

- 4.产出成本节约率评价分析：该指标分值5分，得分5分。

计划项目实际支出控制在93.93万元以内。

实际2022年财政批复预算资金93.93万元，预算调整为92.9959万元，实际支出92.9959万元，项目执行率100%，项目成本控制在预算范围内。

## （四）项目效益情况

- 1.社会效益评价分析：该指标分值10分，得分10分。市直机关工委党建网稳定、安全运行，设备故障及时解决，促进市直机关工委党建工作业务深入开展。

- 2.项目可持续影响：该指标分值10分，得分10分。该项目是延续性项目，通过持续的运维管理、数据维护、人员培训、技术咨询等，保障单位日常工作正常运行，不断地为业务应用以及为市直机关各单位提供更好的服务，从而使得项目实施产生持续性影响。

- 3.服务对象满意度评价分析：该指标分值5分，得分3分。该项目的实施，基本符合年初绩效目标的要求，使用部门满意度较高，未发生投诉。但服务对象满意度调查不够全面，满意程度不能充分体现。

- 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）主要经验和做法

按照市财政相关绩效管理要求，严格项目预算管理和内控制制度执行，规范经费支出审核审批手续，提升预算绩效管理意识。

## （二）存在的问题及原因分析

一是该项目绩效目标中个别产出指标设定较为笼统，预算成本测算不够细化，个别效益指标没有结合实际情况进行量化。二是项目服务对象满意度调查不够全面，绩效资料支撑性不足，服务对象满意度程度不能充分体现。

# 六、有关建议

一是加强预算绩效目标管理。科学、合理设定项目绩效目标，不能以量化形式表述的，可以采取定性的分级分档形式表述。二是注重项目效益和效果业务资料归集，开展服务对象满意度调查工作，及时了解项目实施存在的问题和服务对象需求，为项目立项决策、过程管理提供参考依据。

# 七、其他需要说明的问题

无。

指标体系及评分情况表

项目名称：市直机关党建网运行维护（二期）

| 一级 | 二级 | 三级 | 分值 | 评分 | 扣分原因及依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 决策 （30分） | 项目立项 （10分） | 立项依据充分性 | 5 | 5 |  |
|  |  | 立项程序规范性 | 5 | 5 |  |
|  | 绩效目标 （10分） | 绩效目标合理性 | 5 | 5 |  |
|  |  | 绩效指标明确性 | 5 | 4 | 个别产出指标设定较为笼统，个别效益指标没有结合项目实际情况进行量化。 |
|  | 资金投入 （10分） | 预算编制科学性 | 5 | 4 | 预算成本测算不够细化。 |
|  |  | 资金分配合理性 | 5 | 5 |  |
| 项目 过程 （25分） | 资金管理 （15分） | 资金到位率 | 5 | 5 |  |
|  |  | 预算执行率 | 5 | 5 |  |
|  |  | 资金使用合规性 | 5 | 5 |  |
|  | 组织实施 （10分） | 管理制度健全性 | 5 | 5 |  |
|  |  | 制度实施有效性 | 5 | 5 |  |
| 项目 产出 （20分） | 产出数量 （5分） | 实际完成率 | 5 | 5 |  |
|  | 产出质量 （5分） | 质量达标率 | 5 | 5 |  |
|  | 产出时效 （5分） | 完成及时性 | 5 | 5 |  |
|  | 产出成本 （5分） | 成本节约率 | 5 | 5 |  |
| 项目 效益 （25分） | 项目效益 （25分） | 社会效益 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续性效益 | 10 | 10 |  |
|  |  | 服务对象满意度 | 5 | 3 | 服务对象满意度调查不够全面，绩效资料支撑性不足。 |
| 合计 |  |  | 100 | 96 |  |