项目支出绩效自评表

（2022 年度）

| 项目名称 |  | OA系统新增功能与医保执法总队互联网接入服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市医疗保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 办公室 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 白玉杰 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 89152539 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 100.14 | 97.98 |  | 97.23 |  | 10 |  | 99.23% |  | 9.92 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 100.14 | 97.98 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成OA系统新增人事管理、会议管理、订餐管理、信息报送、督查督办、骗保举报管理、信息化业务流程等功能模块；完成医保执法总队办公区12个月带宽100M互联网接入服务。 |  |  |  |  |  | 完成OA系统新增人事管理、会议管理、订餐管理、信息报送、督查督办、骗保举报管理、信息化业务流程等功能模块；完成医保执法总队办公区9个月100M互联网接入服务 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 产品及服务数量符合要求 |  |  | 12 | 9 | 10 |  | 7.5 |  | 互联网接入减少3个月 |  |
|  |  | 质量指标 | 质量合格 |  |  | 好坏 | 好 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2022年底前完成建设 |  |  | 好坏 | 好 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 成本控制在预算内 |  |  | 97.98 | 97.23 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 问题响应时间小于30分钟，平均维修时间小于30分钟，服务对象满意度95% |  |  | 好坏 | 好 | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.42 |  |  |  |